|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KLASA: 363-02/21-01/7  URBROJ: 2176/04-01-21-1  Novska, 30. rujna 2021.  Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/1/ i 32/20) i članka 37. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik" broj 8/21), Gradsko vijeće Grada Novske na 3. sjednici održanoj 30. rujna 2021. godine usvojilo je | | | | |
| **IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA** | | | | |
| **GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | | |
| **ZA 2020. GODINU** | | | | |
|  |  |  |  | |
| I. | | | | |
| Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 36. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik" broj 24/09, 47/10, 29/11, 03/13, 08/13, 39/14, 4/18, 15/18-ispravak, 8/20) Gradsko vijeće Grada Novske na 25. sjednici održanoj 22. studenog 2019. godine usvojilo je Program gradnje objekata I uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (Službeni vjesnik br. 78/19). Na 29. sjednici održanoj 06.04.2020.g. Gradsko vijeće Grada Novske je usvojilo I izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g. (Službeni vjesnik br. 18/20). Na 32. sjednici održanoj 24.09.2020.g. Gradsko vijeće Grada Novske je usvojilo II izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g. (Službeni vjesnik br. 61/20). Na 34. sjednici održanoj 15.12.2020.g. Gradsko vijeće Grada Novske je usvojilo III izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g. (Službeni vjesnik br. 80/20).  II. | | | | |
| Ovaj Program obuhvaća: |  |  |  | |
| 1. Program građenja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete | | | | |
| 2. Program izgradnje kanalizacije i vodovoda | | | | |
| 3. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo.  III.  Realizacija Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prikazana je po pojedinim programima kako slijedi. | | | | |
|  |  |  |  | |
| 1. **Program građenja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete** | | | | |
|  | | | | |
| Izvori sredstva za ostvarivanje Programa građenja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete: | | | | |
|  |  |  |  | |
|  |  | **Plan** | **Realizacija** | |
| - prihodi za posebne namjene |  | 257.330,00 | **214.563,39** | |
|  |  |  |  | |
| **Ukupno:** |  | 257.330,00 | **214.563,39** | |
|  |  |  |  | |
| **Realizacija po projektima** | | | | |
| **1.1. Nerazvrstane ceste** | | | | |
| *1.1.1. Održavanje i asfaltiranje prometnica* |  | **Plan** | **Realizacija** | |
| Autobusna stajališta |  | 97.150,00 | **97.113,68** | |
|  |  |  |  | |
| *1.1.2. Projektna dokumentacija* |  |  |  | |
| Izrada ostalih projekt.dok. - prometnice |  | 24.130,00 | **24.088,10** | |
| Kružni tok D47 - Obrtnička |  | 37.500,00 | **0,00** | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| **1.2.Groblja** |  |  |  | |
| *1.2.1. Izgradnja i održavanje* |  | **Plan** | **Realizacija** | |
| Uređenje groblja |  | 63.550,00 | **63.548,75** | |
| Sufinanciranje grobnog mjesta za hrv.branitelje |  | 25.000,00 | **20.393,84** | |
| Prijevoz pokojnika |  | 10.000,00 | **9.419,02** | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| **Ukupno 1:** |  | 257.330,00 | **214.563,39** | |
|  |  |  |  | |
| **2.Program izgradnje kanalizacije i vodovoda** | |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  | | | | |
| Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme za: | | | | |
| - opskrbu pitkom vodom, |  |  |  | |
| - odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| financira se iz: |  |  |  | |
| - naknade za priključenje, |  |  |  | |
| - proračuna jedinice lokalne samouprave. |  |  |  | |
|  | | | | |
|  | | |  | |
| Izvor financiranja |  | **Plan** | **Realizacija** | |
| - prihod za posebne namjene |  | 1.355.000,00 | **1.267.589,17** | |
| **Ukupno:** |  | 1.355.000,00 | **1.267.589,17** | |
|  |  |  |  | |
| **Realizacija po projektima:** | | |  | |
|  |  |  |  | |
| **2.1. Kanalizacija i vodovod** |  |  |  | |
| *2.1.1. Izgradnja* |  | Plan | Realizacija | |
| Sufinanciranje izgradnje Aglomeracije Novska |  | 1.230.000,00 | **1.145.589,94** | |
| Sufinanciranje izgradnje kanalizacije Brestača-Nova Subocka |  | 125.000,00 | **121.999,23** | |
| **Ukupno 2:** |  | 1.335.000,00 | **1.267.589,17** | |
| Sredstva su transferirana gradskoj tvrtci "Vodovod Novska" d.o.o. koja provodi realizaciju projekata | | | | |
|  |  |  |  | |
| **3. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo.** | | | | |
|  |  |  |  | |
|  | | | | |
| Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme za: | | | | |
| - prijevoz putnika, |  |  |  | |
| - održavanje čistoće, |  |  |  | |
| - odlaganje komunalnog otpada, |  |  |  | |
| - tržnice na malo |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| financira se iz : |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| - proračuna jedinice lokalne samouprave, |  |  |  | |
| - drugih proračuna |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  | | | | |
| U 2020. godini nije bilo planiranih ni izvedenih aktivnosti u ovom programu. | | | |  |
|  |  |  |  | |
| **IV.** | | | | |
|  |  |  |  | |
|  | | | | |
| Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini |  | **Plan** | **Realizacija** | |
| **SVEUKUPNO P1+P2+P3:** |  | 1.592.330,00 | **1.482.152,56** | |
|  |  |  |  | |
|  | | | | |
| Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Novske. | | | | |
|  | **Predsjednik Gradskog vijeća** | | | |
|  | **Grada Novske** | | | |
|  |  | **Ivica Vulić** | | |