OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA TE PRIMITAKA I IZDATAKA OPĆEG DIJELA PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2024. GODINE

1. PRAVNI OSNOV

Sukladno odredbama članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) Vlada, na prijedlog Ministarstva financija, odnosno načelnik, gradonačelnik, župa podnosi Saboru, odnosno predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

- Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

- Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,

- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Prema računu prihoda i rashoda, prihodi poslovanja ostvareni su sa 11.269.696,10 eura što čini 67,52 % plana. U odnosu na prethodnu godinu, prihodi poslovanja ostvareni su u većem iznosu za 739.116,32 eura ili 7,02 %. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su s 1.605.664,44 eura što je u odnosu na plan 29,79%, a u odnosu na prethodnu godinu prihodi su ostvareni u većem iznosu za 1.371.223,12 eura. Dakle, ukupno ostvareni prihodi konsolidiranog proračunu u 2024. godini iznose 12.875.360,54 eura, što je u odnosu na plan prihoda 58,31 %, a u odnosu na realizaciju prethodne godine prihodi su veći za 19,60%. Rashodi poslovanja ostvareni su s 10.652.660,68 eura što čini 86,75 % plana. U odnosu na prethodnu godinu rashodi poslovanja ostvareni su u većem iznosu 2.591.116,00 eura ili 32,14%. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.567.288,40 eura što je u odnosu na plan 36,83 %, a u odnosu na prethodnu godinu rashodi za nabavu nefinancijske imovine veći su za 52,69 %. Ukupno ostvareni rashodi u 2024. godini iznose 15.219.949,08 eura što je 61,67 % plana ili 37,70% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prema računu zaduživanja/financiranja, primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 1.212.484,72 eura, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni s 164.961,58 eura. Neto zaduživanje iznosi 1.047.523,14 eura.

Višak prihoda iz prethodne godine (preneseni) iznosio je 77.416,94 eura. Uzimajući u izračun ukupno ostvarene prihode u iznosu od 12.875.360,54 eura, ukupno ostvarene rashode od 15.219.949,08 eura, neto zaduživanje od 1.047.523,14 eura, višak prihoda iz prethodne godine 77.417,00 eura,  na kraju proračunske godine iskazan je manjak prihoda od 1.219.648,40 eura.

Prema financijskim izvještajima razine 23 (konsolidirani financijski izvještaji jedinice lokalne samouprave) stanje novčanih sredstava na početku godine iznosilo je 907.009,38 eura na kraju godine 368.115,11 eura.

2.1. Prihodi po ekonomskoj klasifikaciji

2.1. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja ostvareni su sa 11.269.696,10 eura što je u odnosu na prethodnu godinu više za 739.116,32 eura ili 7,02 %. U strukturi prihoda poslovanja porezni prihodi čine 37,77 %, prihodi pomoći participiraju s 32,97%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 18,03 %, prihodi od imovine 9,86 %, dok se preostalih 1,37 odnosi na ostale prihode (prihodi od prodaje proizvoda i robe te prihodi na ime kazni).

2.1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su s 4.144.784,16 eura, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 28,03% ili 907.493,42 eura.

Porez i prirez na dohodak ostvaren je sa 3.841.945,22 eura, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 23,72 %. Prihode od poreza na dohodak čine prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada s iznosom od 3.677.736,59 eura u kojem je sadržan i iznos dodatnog udjela za decentralizirane funkcije (javne vatrogasne postrojbe – 1 %) u  iznosu od 60.819,02 eura, a sve u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prihodi od poreza na dohodak od samostalne djelatnosti ostvareni su s 365.729,45 eura, od toga se 303.762,99 eura odnosi na porez i prirez na dohodak od obrta i obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih zanimanja, na dohodak od poljoprivrede i šumarstva i drugih djelatnosti te 61.966,46 eura na porez i prirez na dohodak od obrta i obrtom izjednačenih djelatnosti i na dohodak od slobodnih zanimanja koji se utvrđuje paušalno. Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava ostvaren je s 120.731,37 eura koji se sastoji od 46.640,36 eura poreza i prireza na dohodak od imovinskih prava, 1.712,43 eura poreza i prireza na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i posteljina putnicima i turistima, 78.377,31 eura poreza i prireza po odbitku na dohodak od najamnine i zakupnine. Porez i prirez na dohodak od kapitala ostvaren je s 214.174,22 eura koji se sastoji od 198.266,44 eura poreza i prireza na dohodak od dividendi i udjela u dobiti te 15.907,78 eura poreza i prireza po odbitku na dohodak od kamata. Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi ostvaren je sa 148.562,18 eura dok je povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi ostvaren s 684.988,59 eura.

Porez na imovinu ostvaren je s 277.259,59 eura što je u odnosu na prethodnu godinu više za 144 % ili 163.734,96 eura. Povećanje prihoda iskazano je na porezima na nepokretnu imovinu tj. kuće za odmor s realizacijom od 3.352,23 eura a kod povremenog porezu na imovinu, tj. porezu na promet nekretnina iskazana je realizacija od 273.907,36 eura što čini povećanje u odnosu na prethodnu godinu od 160.857,22 eura.

Porez na robe i usluge ostvaren je sa 25.579,35 eura što je u odnosu na prethodnu godinu više za 7.286,99 eura ili 39,84%. Porez na promet ili porez na potrošnju ostvaren je s 25.496,21 eura i u odnosu na prethodnu godinu veći je za 7.915,77 eura.  U ovoj skupini poreznih prihoda iskazan je iznos od 83,14 eura poreza na korištenje dobara ili izvođenja aktivnosti, tj. porez na tvrtku koji je ukinut, ali se naplaćuju stara potraživanja.

2.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2024. godini ostvarene su u iznosu od 3.715.945,16 eura, u odnosu na prethodnu godinu pomoći su ostvarene u manjem iznosu od 299.308,48 eura, odnosno za 7,45 %.

Prihode pomoći čine sredstva pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za proračunske korisnike Grada u iznosu 112.937,05 eura i prihode Grada u iznosu od  3.603,008,11 eura.

Prihodi pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvareni su u iznosu  3.124.459,75 eura što je u odnosu na prethodnu godinu više za 3,1 %. Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu 2.529.155,90 eura dok su kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna  ostvarene sa 595.303,85 eura.

U tekućim pomoćima sredstva fiskalnog izravnanja imaju najveći udio, ostvarena su s 1.923.080,83 eura.

Ostali prihodi na ovom kontu ekonomske klasifikacije ostvareni su  kako slijedi:

| Ministarstvo demografije i useljeništva – provedba edukativno kulturnih i sportskih aktivnosti za djecu osnovne škole | 42.285,50 € |
| --- | --- |
| Fond za zaštitu okoliša – edukacija izobrazn informatičkih aktivnosti o gospodarenju otpadom | 14.994,39 € |
| Ministarstvo znanosti i obrazovanja – fiskalna održivost dječjih vrtića | 428.304,00 € |
| Općina Jasenovac – projekt Pomoć obiteljima djece i osoba s invaliditetom | 358,70 € |

Sredstva kapitalnih pomoći uplaćena su iz državnog proračuna za projekt rekonstrukciju i dogradnju hotela Knopp (Ministarstvo kulture i medija 70.000,00 eura). Ministarstvo prostornog uređenja i državne imovine doznačilo je sredstva za pristupnu prometnicu do novog vrtića u iznosu od 40.700,00 eura, Ministarstvo kulture i medija 90.000,00 eura za uređenje zgrade stare pošte, Ministarstvo turizma i sporta 300.000,00 eura za postavljanje umjetne trave na nogometnom igralištu Libertas, Središnji državni ured za demografiju i mlade 28.603,85 eura za uređenje dječjeg igrališta u dvorištu vrtića Stribor, Gradovi prijatelji 16.000,00 eura za donaciju župi bl. Alojzija Stepinca, a Ministarstvo regionalnog razvoja 50.000,00 € za izgradnju parkirališta kod groblja u Brestači.

Prihodi pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvareni su u iznosu 49.911,68 eura. Tekuće pomoći su uplaćene za mjeru zapošljavanja – javni radovi u iznosu od 4.190,43 eura te sredstva  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nastale troškove na utvrđivanju kapaciteta odlagališta komunalnog otpada u iznosu 1.721,25 eura. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost), uplaćene su u iznosu od 44.000,00 eura za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Prihodi tekućih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije ostvareni su u iznosu od 209.314,10 eura, a odnose se na sufinanciranje rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Novske.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu 135.163,98 eura (Pučko otvoreno učilište Novska 87.145,45 eura, Gradska knjižnica i čitaonica „Ante Jagar“ Novska 19.000,00 eura, Dječji vrtić „Radost“ Novska 27.975,13 eura, Javna vatrogasna postrojba Grada Novske 1.043,40 eura).

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 196.542,65 €, prihodi su ostvareni kako slijedi:

a) Tekuće i kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

| Ministarstvo gospodarstva - projekt Centar za starije osobe Novska, EU dio sufinanciranja | 34.298,11 € |
| --- | --- |
| Ministarstvo gospodarstva - projekt Modernizacija javne rasvjete EU dio sufinanciranja | 45.000,00 € |
| Ministarstvo - projekt Izgradnja dječjeg vrtića EU dio sufinanciranja | 93.498,76 € |
| Hrvatski zavod za zapošljavanje – projekt – javni radovi EU dio sufinanciranja | 23.745,78 € |

2.1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su s 1.112.312,80 eura što je u odnosu na prethodnu godinu više za 2,75 %.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su s 1.111.536,42 eura što je 2,73 % više u odnosu na prethodnu godinu. Najveće povećanje iskazano je na prihodima od zakupa i iznajmljivanje imovine s povećanje od 15,8 % . Prihodi su ostvareni u iznosu 331.630,87 eura, a čine ih prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (redovni zakup, privremeni, pašnjaci, koncesija) u iznosu od 56.500,35 eura, najama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada 16.373,17 eura, najma stanova 9.204,42 eura, najma poslovnog prostora i refundacija materijalnih troškova za te prostore 94.327,18 eura, zakupa javnih površina 37.480,15 eura, umanjenje plaćanja zakupnine poslovnog prostora i javne površine 30% u iznosu od 5.974,86 eura, zakup parkirališta 477,84 eura, zakupi bez naknade poslovnih prostora 42.821,57 eura, najma društvenih domova 16.348,99 eura, zakupi tj. raspolaganje s ošasnom imovinom 7.704,00 eura, pravo građenja 8.433,37 eura. Naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvarena je sa 769.111,61 eura. Radi se o prihodima na ime rudne rente, tj. naknade za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina. Prihodi na ime naknade za pridobivenu količinu plina iznose 192.033,40 eura, dok za pridobivenu količinu nafte iznose 556.879,01 eura, dok je naknada za zauzetost površina 19.664,19 eura. Osim naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, u skupini konta 6423 evidentirani su prihodi na ime spomeničke rente u iznosu od 59,86 eura te prihodi na ime prava služnosti 805,18 eura.

2.1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su s 2.032.075,93 eura što je u odnosu na prethodnu godinu više za 3,73 %. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi iznose 1.114,76 eura, a prihodi po posebnim propisima 1.219.051,81 eura. U prihode po posebnim propisima ubrajamo prihode vodnog gospodarstva 1.133,21 eura, prihode doprinosa za šume 789.329,82 eura i ostale nespomenute prihode s 428.588,78 eura. U ostalim nespomenutim prihodima evidentirani su prihodi Grada u iznosu od 119.904,98 eura  i prihodi proračunskih korisnika Grada u iznosu od 308.683,80 eura. Ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu od 119.904,98 eura što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 165.067,41 eura. Ostali nespomenuti prihodi su prihodi koji po svojoj prirodnoj vrsti nisu mogli biti razvrstani u neku od skupina prihoda predviđenih računskim planom za proračunsko računovodstvo. Tako su u ovoj skupini prihoda iskazani prihodi od naplata nastalih troškova postupka i obračunatih zateznih kamata na troškove postupka prisilne naplate 1.828,86 eura, priznavanje jamčevine iz ranijih godina u prihod u iznosu od 6.636,14 eura , zatim 41.197,16 eura na ime refundacije troškova HEP-a za projektnu dokumentaciju za solarne panele,  povrati stipendija 17.641,39 eura, kupnja obiteljske kuće na području posebne državne skrbi 2.858,00 eura, naknada za pravo puta 42.980,98 eura, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 1.259,45 eura, itd. Prihodi komunalnog doprinosa i naknade ostvareni su u iznosu od 811.909,36 eura što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 1,10 %. Prihodi komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 24.900,47 eura, a u odnosu na prethodnu godinu prihodi su manji za 64.296,99 eura. Komunalna naknada uplaćena je u iznosu od 787.008,89 eura, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 7,6 %.

2.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su s 263.377,35 eura što je u odnosu na prethodnu godinu više za 17,46 %.

Prihodi od usluga ostvareni u Pučkom otvorenom učilištu iznose 21.892,39 eura, u odnosu na prethodnu godinu prihodi su ostvareni u manjem iznosu od 10.892,39 eura. Gradska knjižnica i čitaonica ostvarila je prihode od pruženih usluga u iznosu od 352,43 eura odnose se na usluge kopiranja, skeniranja. Dječji vrtić Radost Novska ostvario je ukupne prihode od pruženih usluga u iznosu od 60,00 eura, što je povećanje od 100% u odnosu na prošlu godinu. Prihodi od pruženih usluga 2024.godini u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Novske iznose 23.104,47 eura, u odnosu na 2023. prihodi su se smanjili  za 40,1 %. Osim evidentiranja prihoda proračunskih korisnika Grad na ovoj skupini konta evidentirani su prihodi Grada u iznosu od 28.849,67 eura što je u odnosu na prethodnu godinu  manje za 13%. Temeljem Zakona o vodama, Grad za račun Hrvatskih voda razrezuje i naplaćuje naknadu za uređenje voda. Prihod pruženih usluga ostvaren je na ime naknade koju Hrvatske vode uplaćuju u proračun temeljem ostvarenih prihoda od naknade za uređenje voda.

Prihodi donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su sa 189.118,39 eura. Grad je ostvario prihod donacija u iznosu od 187.346,30 eura što je u odnosu na prethodnu godinu više za 60,4 %. Hrvatske vode doznačile su sredstva za sanaciju klizišta u iznosu 135.481,54 eura, a LAG Lipik uplatio je sredstva za ime projekta financiranog sredstvima EU za mrtvačnicu u Starom Grabovcu u iznosu od 51.864,76 eura.  Prihodi od donacija ostvareni su kod Dječjeg vrtića Radost u iznosu od 1.400,00 eura te kod Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 372,09 eura.

2.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iskazani su u iznosu od 1.605.664,44 eura što je u odnosu na prethodnu godinu više za 1.371.223,12 eura.

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava odnose se na prihode prodaje zemljišta u iznosu od 1.584.577,59 eura, a čine ih prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u iznosu od 4.553,01 eura, prihodi od prodaje zemljišta u vlasništvu Grada Novske 136.986,62 eura i knjiženje prihoda nastalih u razlici kupoprodajne cijene između tržišne i poticajne cijene (prihod-rashod u proračunu) za prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u gradskoj poduzetničkoj zoni 1.443.037,96 eura.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 21. 086,85 eura, a realizirani su na ime prihoda od otkupa stanarskog prava 1.210,19 eura, prihode od prodaje stambenih objekata u vlasništvu Grada 10.505,00 eura. Iskazana je donacija u iznosu od 2.500,00 eura za zbirku Vukalović te 1.760,00 eura prihoda od prodaje prijevoznih sredstava kod proračunskog korisnika Pučko otvoreno učilište i  5.111,66 eura kod Javne vatrogasne postrojbe Grada Novske.

2.3. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

2.3.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su s 10.652.660,68 eura što je u odnosu na prethodnu godinu više za 32%. U ukupnim rashodima poslovanja, rashodi  proračunskih korisnika Grada iznose 2.872.074,25 eura. Pučko otvoreno učilište ostvarilo je rashode u iznosu od 326.164,97 eura, Gradska knjižnica i čitaonica Ante Jagar 231.461,62 eura, rashodi poslovanja u Dječjem vrtiću Radost iznose 1.606.051,00 eura, Javna vatrogasna postrojba 708.396,66 eura.

U strukturi rashoda poslovanja najveći su materijalni rashodi koji čine 35%, zatim rashodi za zaposlene 29%, ostali rashodi 14%, subvencije 15%, pomoći 3%, naknade građanima i kućanstvima 3%, financijski rashodi 1%.

2.3.2. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 3.082.626,66 eura, u odnosu na prethodnu godinu rashodi su veći za 482.589,13 eura ili 19%.

Pučko otvoreno učilište Novska ostvarilo je rashode za zaposlene u iznosu od 156.932,55 eura, u odnosu na prethodnu godinu rashodi su manji za 1,17 %. Rashodi za zaposlene u Knjižnici i čitaonici Ante Jagar ostvareni su u iznosu 176.435,39 eura, što je u odnosu na prošlu godinu više za 18.846,39 eura, odnosno 12%. Javna vatrogasna postrojba Grada Novske ostvarila je rashode za zaposlene u iznosu od 568.680,75 eura, rashodi za zaposlene su povećani za 52,8 % u odnosu na  2023. godinu iz razloga jer jer je bilo povećanje broja zaposlenih, prelaska na državnu osnovicu i usklađenja Pravilnika o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova vatrogasaca. U Dječjem vrtiću Radost navedeni rashodi ostvareni su u visini od 1.246.813,15 eura, što je povećanje rashoda za plaće za 32%, najvećim dijelom zbog većeg broja zaposlenih i stimulacija zaposlenih. Rashodi za zaposlene u Gradu zajedno s materijalnim pravima ostvareni su s 933.764,82 eura što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 30.769,83 eura. Plaće su isplaćivane u prosjeku za 37 zaposlenih službenika, namještenika i dužnosnika Grada. Rashodi plaća (bruto i doprinosi na plaću) te materijalna prava za službenike, namještenike i dužnosnike Grada iznose 906.455,60 eura, od toga plaće i doprinosi na plaće 582.006,25 eura, materijalna prava zaposlenika 324.449,35 eura. Rashodi bruto plaća za provođenje mjere zapošljavanja – javni radovi iznose 27.309,22 eura, od toga 1.823,19 eura odnosi se na materijalna prava

2.3.3.  Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su najveći rashodi u skupini rashoda poslovanja, iznose 35 %. Ostvareni su sa 3.779.478,84 eura što je u odnosu na prethodnu godinu više za 20% ili 630.950,26 eura.

Usporedba strukture materijalnih rashoda 2023./2024. godina:

- Rashodi za usluge 2.090.671,35/2.669.458,55

- Rashodi za materijal i energiju 530.643,63/543.927,69

- Ostali nespomenuti rashodi 330.125,98/349.252,99

- Naknade troškova zaposlenima 195.195,34/216.761,61

- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.892,28/78,00

Pučko otvoreno učilište ostvarilo je rashode u iznosu od 169.224,63 eura, u odnosu na prethodnu godinu rashodi su manji za 3.450,80 eura ili 1,10 %. Gradska knjižnica i čitaonica ostvarila je rashode u iznosu od 55.019,63 eura, u odnosu na 2023. godinu rashodi su veći za 2.950,60 eura, ili 5,7 %. Dječji vrtić Radost Novska ostvario je rashode u iznosu od 358.914,21 eura, u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je povećanje u iznosu od 65.936,23 eura ili 22,50 %. Povećanje se odnosi na režijske troškove, troškove namirnica, održavanja te nabave didaktičkih pomagala i sitnog inventara, uslijed povećanog broja upisane djece. U Javnoj vatrogasnoj postrojbi rashodi su ostvareni u iznosu od 138.968,59€, u odnosu na prethodnu godinu rashodi su veći za 23.264,45 eura. Povećanje se odnosi na rashode za usluge zbog povećanja cijena usluga i materijala na tržištu, opremanje radnika zaštitnom odjećom i obućom, nabava sitnog inventara i autoguma, mjesečno održavanje novog računalnog programa, najveće povećanje se odnosi na isplatu naknade za prijevoz koja je donesena po novom Pravilniku o plaćama. Grad Novska ostvario je materijalne rashode u iznosu od 3.057.351,20 eura, u odnosu na prethodnu godinu materijalni rashodi u Gradu Novska veći su u iznosu od 542.249,20 eura ili 21,56 %.

Naknade troškova zaposlenima iznose  216.761,61 eura, u odnosu na 2023. godinu rashodi su veći za 21.566,27 eura, 11,05 %. Rashodi obuhvaćaju troškove službenog putovanja, naknadu za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade zaposlenima. U gradskoj upravi naknade troškovima zaposlenima iznose 64.406,35 eura i u odnosu na prethodnu godinu rashodi su manji za 12,90 %. Rashodi službenih putovanja  ostvareni su sa 4.728,87 eura što je manje u odnosu na prethodnu godinu 35%. Rashodi službenog putovanja obuhvaćaju rashode za dnevnice 695,00 eura, naknadu za smještaj na službenom  putu u tuzemstvu i inozemstvu 2.678,78 eura, troškove prijevoza na službenom putu 270,00 eura, ostali rashodi (ENC) 1.216,53 eura. Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  ostvarene su u iznosu od 57.010,20  eura što je 9,3 % manje u odnosu na prethodnu godinu. S obzirom na manji broj zaposlenih, kako u upravi tako i na projektima (javni radovi), u odnosu na prethodnu godinu došlo je do smanjenja i naknada za prijevoz. Pučko otvoreno učilište Novska ostvarilo je rashode naknada troškova zaposlenima u iznosu od 10.978,23 eura, u odnosu na prethodnu godinu rashodi su manji za 21%. Najveći udio u smanjenju ostvareno je na  rashodima  na ime naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojen život na što je utjecao manji broj djelatnika. Rashodi naknade troškova zapslenima u Gradskoj knjižnici ostvareni su u iznosu od 15.663,29 eura, u odnosu na prethodnu godinu rashodi su manji za 612,80 eura, a u Dječjem vrtiću radost rashodi su ostvareni u iznosu od 108.371,90 eura. Javna vatrogasna postrojba Grada Novske ostvarila je rashode na ime naknade troškova zaposlenima u 2024. godini u iznosu od 13.991,00 eura.

Rashodi za materijal i energiju iznose 543.927,69 eura, u odnosu na prethodnu godinu rashodi su veći za 13.284,06 eura ili 2,50 %. Pučko otvoreno učilište ostvarilo je rashode u iznosu od 19.553,59 eura te u odnosu na prethodnu godinu rashodi su ostvareni u većem iznosu od 4.552,38 eura, 30,35 %. Rashodi za materijal i energiju u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ante Jagar ostvareni su u iznosu od 14.415,09 eura, u odnosu na prethodnu godinu rashodi su veći za 909,77 eura, 6,73 %. Najveći udio u rashodima za materijal i energiju odnosi se na rashode za energiju koji iznose 8.768,87 eura. Rashodi za materijal i energiju u Dječjem vrtiću radost iznose 166.976,44 eura, u odnosu na prethodnu godinu rashodi su veći za 14.530,39 eura, 9,53 %.  Javna Vatrogasna postrojba Grada Novska ostvarila je rashode u iznosu od 44.485,96 eura, u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je povećanje rashoda u iznosu od 1.426,84 eura, 3,30 %.  Rashodi u Gradu u odnosu na prethodnu godinu veći su za 13.284,06 eura,  odnosno za 3%. Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje ostvareni su u iznosu od 11.048,09 eura što je gotovo 300% više u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi se sastoje od rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata (najvećim dijelom odnosi se na održavanje domova i zgrade vijećnice) u iznosu od 10.162,04 eura, postrojenja i opreme 163,15 eura, materijala i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava  148,20 eura te ostalih održavanja 267,95 eura.

Rashodi za usluge iznose 2.669.458,55 eura i u odnosu na prethodnu godinu rashodi su veći za 578.787,20 eura ili 28%. Rashodi za usluge u Gradu Novska iznose 2.417.894,28 eura. što je u odnosu na prošlu godinu više za 28,45 %. Usluge telefona, pošte i prijevoza ostvarene su u iznosu od 59.375,56 eura što je za 12,1 % više u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi obuhvaćaju uslugu poštarina u iznosu od 32.880,30 eura, usluge telefona 15.555,59 eura, usluge interneta 6.910,22 eura, ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 4.029,39 eura. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ostvarene su s 17.712.239,92 eura što je u odnosu na prethodnu godinu više za 31%. Rashodi su nastali na održavanju javnih površina u iznosu od 722.999,43 eura, nerazvrstanih cesta 560.871,41 eura, javne rasvjete 84.151,61 eura, zimske službe 36.231,48 eura. Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na održavanje prijevoznih sredstava  5.064,03 eura te ostala održavanja građevinskih objekata u vlasništvu Grada (domovi, poslovni prostori, stanovi, zgrada INA-e, gradske vijećnice i sl.) 179.587,90 eura, itd. Komunalne usluge ostvarene su sa 121.502,15 eura što je u odnosu na prethodnu godinu više za 155%. U komunalne usluge ubrajamo rashode za opskrbu vodom 18.097,59 eura, iznošenje i odvoz smeća 2.287,830 eura, pričuva 3.541,98 eura, deratizacija i dezinsekcija 28.904,83 eura te ostale komunalne usluge. Zakupnine i najamnine iznose 5.884,07 eura što je u odnosu na prethodnu godinu više za 8,9 %. Rashodi se odnose na  4.911,36 eura. U rashode zakupnine i najamnice ubrajamo i licence 840,00 eura te zakup zemljišta za pano 132,72 eura.  Usluge promidžbe i informiranja ostvarene su sa 141.418,66 eura što je isto kao i prethodne godine, odnosno rashodi su manji za 93,58 eura. Prema projektu Promicanje Grada u sredstvima javnog informiranja ostvareno je 136.262,34 eura rashoda promidžbe i informiranja (rashodi obuhvaćaju radijsko praćenje sjednica Gradskog vijeća, radijsko praćenje gradskih manifestacija, emisije pod pokroviteljstvom Grada, Novljanski vjesnik, internetski portal, radijske i TV  emisije o projektima i programima Grada) itd. Intelektualne i osobne usluge realizirane su s iznosom od 200.727,34 eura što je u odnosu na prethodnu godinu više za 33,1 %. Rashodi obuhvaćaju ugovore o djelu (za razne manifestacije, za troškove izrade procjene vrijednosti nekretnina putem ovlaštenog ) 8.624,37 eura, autorski honorar 3.607,49 eura, geodetsko-katastarske usluge 46.450,00 eura, usluge odvjetnika i pravnog savjetnika 11.252,73 eura, ostale usluge savjetovanje i praćenje provedbe projekta, organizacija stručnih sastanaka, edukacija i usluge vanjskih stručnjaka koji se financira iz EU sredstava 128.902,75 eura… Pučko otvoreno učilište Novska ostvarilo je rashode za usluge u iznosu od 88.579,18 eura, u odnosu na prethodnu godinu rashodi su veći za 603,27 eura, 0,69 %. Rashodi za usluge u Gradskoj knjižnici ostvareni su u većem iznosu od 18.202,525 eura, 25,32 %. Rashodi za usluge u Dječjem vrtiću Radost Novska ostvareni su u većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu za 24.130,14 eura  te u 2024. godini iznose 70.026,62 eura. Javna vatrogasna postrojba Grada Novske ostvarila je rashode za usluge u iznosu od 74.756,22 eura, u odnosu na prethodnu godinu rashodi su veći za 38.907,69 eura, 64,87 %.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 78,00 eura i u odnosu na prethodnu godinu rashodi su manji za 1.814,28 eura. Rashodi se odnosne na troškove službeno puta osobama koje nisu zaposlene u Gradu, a sudjelovale su provedbi projekata.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 349.252,99 eura što je u odnosu na prethodnu godinu više za 6% ili 19.127,01 eura. U Gradu Novska ostali nespomenuti rashodi ostvareni su u iznosu od 275.575,96 eura, u odnosu na prethodnu godinu rashodi su ostvareni u većem iznosu od 26.248,23 eura, odnosno 10,53 %. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela ostvarene su s 47.217,3 eura što je u odnosu na prethodnu godinu više za 11%. Naknade obuhvaćaju isplate za rad predsjednika mjesnih odbora 8.925,05 eura, naknade za rad u Gradskom vijeću i odborima 29.998,85 eura, naknade članovima povjerenstava 5.793,40 eura, itd. Rashodi osiguranja ostvareni su u iznosu od 15.968,05 eura što je u odnosu na prethodnu godinu više za 25%. Rashodi obuhvaćaju premije osiguranja imovine i zaposlenih u iznosu od 9.353,18 eura i premije osiguranja prijevoznih sredstava 6.614,87 eura. Pučko otvoreno učilište ostvarilo je rashode u iznosu od 47.762,79 eura, u odnosu na 2023. godinu ostvareno je smanjenje od 6.482,08 eura ili 19,95 %. U 2024. godini u odnosu na 2023. godinu  nije se provodio projekt Organizacija kazališnih gostovanja Ministarstva kulture i medija što je rezultiralo manje ostvarenim rashodima na ime ostalih nespomenutih rashoda. Gradska knjižnica i čitaonica je u odnosu na 2023. godinu ostvarila ostale nespomenute rashode poslovanja u manjem iznosu od 6.739,00 eura, 13,20 %. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u Dječjem vrtiću Radost ostvareni su u iznosu od 13.539,25 eura. Javna vatrogasna postrojba Grada Novska ostvarila je rashode u iznosu 5.635,41 eura.

2.3.4.  Financijski rashodi

Financijski rashodi u 2024. godini iznose 60.694,08 eura, u odnosu na 2023. godinu ostvareni su u većem iznosu od 701,77 eura, 1,17 %.

U Pučkom otvorenom učilištu financijski rashodi iznose 7,79 eura te se odnose na zatezne kamate, Gradska knjižnica i čitaonica ostvarila je financijske rashode u iznosu od 6,60 eura, također se odnose na  zatezne kamate, financijski rashodi u Dječjem vrtiću Radost iznose 323,64 eura te se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa, financijski rashodi u Javnoj vatrogasnoj postrojbi  Grada Novske iznose 747,32 eura. Ostvareni financijski rashodi u Gradu Novska iznose 59.608,73 eura.  Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru ostvarene su u iznosu od 47.091,35 eura što je 3,2 % više u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi kamata odnose se na kamate po kreditnom zaduženju za kupnju poslovne zgrade INA-e u centru s iznosom od 10.875,90 eura, interkalarna kamata za kredit koji je u realizaciji (hotel Knopp) s iznosom od 36.215,45 eura.

2.3.5. Subvencije

Rashodi subvencija ostvareni su u iznosu od 1.584.218,57 eura što je u odnosu na prethodnu  godinu više za 1.332.129,48 eura.

Značajno povećanje rashoda rezultat je prodaje zemljišta u Poduzetničkoj zoni te ostvarivanja prava na kupnju po poticajnoj cijeni. Tako je na razliku između tržišne i poticajne cijene zemljišta ostvareno poticaja u iznosu 615.536,53 eura te oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od 807.493,97 eura.

Subvencije su dodijeljene u obliku potpora male vrijednosti prema Programu poticanja malog i srednjeg poduzetništva za subvenciju kamatne stope poduzetnicima koji su podigli kredite za investicijska ulaganja 17.335,53 eura, poticanje razvoja postojećih poduzetnika 38.620,63 eura, 30% smanjenja zakupnine za prostore u zakupu 5.974,86 €, subvencije za poduzetnike početnike 13.167,69 eura, zakupi poslovnog prostora bez naknade za trgovačka društva u pretežitom vlasništvu Grada 23.013,10 eura.

2.3.6. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Rashodi pomoći obuhvaćaju tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna te pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 347.119,99 eura. U programu Zdravstvo, za povećani zdravstveni standard  utrošeno je 25.461,70 eura, za sufinanciranje programa i projekata u kulturi utrošeno je 5.300,00 eura, sufinanciranje programa škola s područja Grada 63.343,75 eura, sufinanciranje rada Dnevnog centra za starije 42.032,94 eura, sufinanciranje linijskog prijevoza na području županije za Grad Novsku 49.770,00 eura.

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna ostvarene su s 146.017,74 eura, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 127.673,48 eura. Sredstva su doznačena Hrvatskim vodama za projekt aglomeracije u iznosu od 139.642,74 eura i Županijskoj upravi za ceste za projektnu dokumentaciju za  kružne tokove na području Grada 6.375,00 eura.

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznose 2.789.274,97 eura. Sredstva su dodijeljena za rad Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 258.277,27 eura, Knjižnice i čitaonice A. Jagar Novska 231.716,79 eura, Dječjeg vrtića Radost 1.393.533,47 eura i Javne vatrogasne postrojbe Grada Novske 905.747,44 eura.

2.3.7. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 285.944,68 eura, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 21.513,83 eura ili 8,13 %.

Naknade u novcu obuhvaćaju rashode za stipendije i školarine u iznosu od  118.701,00 eura, stipendije i školarine za deficitarna zanimanja 20.470,00 eura, pomoć za novorođeno o dijete 92.556,40 eura, dodatak na mirovinu 19.380,00 eura. Naknade u naravi obuhvaćaju davanja po socijalnom programu u iznosu od 17.418,12 eura, plaćanje priključka članovima HVIDR-e 1.110,30 eura, sufinanciranje grobnog mjesta prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja 3.308,86 eura.

2.3.8. Ostali rashodi

Ostali rashodi konta skupine 38 ostvareni su u iznosu od  1.512.577,86 eura što je u odnosu na prethodnu godinu više za 284.705,72 eura ili 23,43 %. Tekuće i kapitalne donacije ostvarene su sa 1.367.973,47 eura, a obuhvaćaju sufinanciranja programa neprofitnih organizacija, kao npr. financiranje udruga mladeži i djece sa 17.600,00 eura, humanitarne udruge 4.200,00 eura, udruge iz Domovinskog rata 39.800,00 eura, rad Crvenog križa 49.999,92 eura, udruge u kulturi 21.600,00 eura, udruge u sportu 325.456,50 eura, rad Vatrogasne zajednice Grada 68.729,32 eura, sufinanciranje rada Razvojne agencije Grada Novske – NORA 373.787,43 eura, sufinanciranje rada Turistički zajednice Grada Novske (redovna djelatnost i projekti) 196.142,33 eura.

Kazne, penali i naknade štete iznose 144.604,39 eura i odnose se na isplatu naknade štete uslijed olujnog nevremena.

2.4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.567.288,40 eura. U odnosu na prethodnu godinu, rashodi su ostvareni u većem iznosu za 1.576.141,50 eura. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Pučkom otvorenom učilištu 2024. godini ostvareni su u iznosu od 90.790,12 eura, u odnosu na prethodnu godinu rashodi su veći za 70.061,88  eura, 338%. U 2024. godini  ostvarena je nabava: -uredske opreme i namještaja 8.744,69 eura.

Pučko otvoreno učilište

-opreme za održavanje i zaštitu 852,60 eura,

-instrumenti, uređaji i strojevi 58.610,30 eura,

-sportske i glazbene opreme 1.097,53 eura,

-uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.517,50 eura,

-dodatna ulaganja na građevinskim objektima 19.967,50 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2024. godini u Gradskoj knjižnici i čitaonici iznose 29.946,69 eura, u odnosu na prethodnu godinu rashodi su veći za 5.623,25 eura, 23,10 %. Rashodi su ostvareni za nabavu e-knjiga 1.413,48 eura, uredsku opremu i namještaj 1.355,90 eura, komunikacijsku opremu 702,90 eura te nabavu knjiga u iznosu od 26.474,41 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Dječjem vrtiću Radost u 2024. godini iznosili su 19.038,51 eura. RashodI su manji u odnosu na prethodnu 2023. godinu za 24.038,51 eura. Nabavljena je oprema u navedenom iznosu ;

-Videonadzorni sustav  3.479,08 eura

-Oprema za dječje igralište 2.007,50 eura

-Oprema za kuhinju 247,50 eura

-Oprema za održavanje 407,70 eura

-Rekonstrukcija strujnog ormarića 10.405,48 eura

U Javnoj vatrogasnoj postrojbi rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 170.201,39 eura.

Rashod se odnosi na nabavu  nefinancijske imovine:

-Licence – program Libusoft   3.092,78 eura

-Uredska oprema I ostala uredska oprema  1.425,00 eura

-Oprema za održavanje i zaštitu 37.500,70

-Oprema za ostale namjene  1.685,50

-Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  234.581,15

U odnosu na 2023. godinu povećan je rashod za nabavu nefinancijske imovine za 63,50 %

iz razloga zbog nabave novog računalnog programa kao i nabave prijevoznih sredstva: autoljestve s košarom i nabave tehničkog vatrogasnog vozila.

Grad Novska je u 2024. godini ostvario rashode u iznosu od 4.149.227,95 eura, u odnosu na prethodnu godinu rashodi su veći za 1.416.815,18 eura,51,85 %. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 121.480,50 eura, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 235.592,09 eura te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.792.155,36 eura.

2.4.1. Zemljište

Rashodi za kupnju zemljišta ostvareni su u iznosu od 42.100,00 eura i odnose se na kupnju zemljišta za izgradnju osnovne škole u Bročicama.

2.4.2. Licence

U sklopu ove šifre rashoda iskazani su rashodi za licence koji se odnose na kupnju licence za server 1.337,50 eura, licence za nabavu novih programa u sklopu programa Smart revolution Novska, Platforma otvoreno za Grad Novsku  29.058,00 eura, program Smart and safe citiy Novska (razvoj programskih modula i uspostava GIS-a, snimanje i izrada DOF podloge) 30.125,00 eura…

2.4.3. Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Rashodi na ovoj šifri iskazani su u iznosu od  68.346,71 eura što je u odnosu na prethodnu godinu više za 60.472,96 eura. Rashodi obuhvaćaju nabavu električnih bicikala u programu Smart revolution Novska 7.352,50 eura, nabavu opreme za društvene domove 12.369,21 eura i nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 47.625,00 eura.

2.4.4. Nematerijalna proizvedena imovina

Rashodi evidentirani na ovoj šifri kontnog plana iznose 48.217,50 eura , a odnose se na 3D izmjeru za naselje Plesmo i dio područja Grada Novske 41.467,50 € i izmjenu prostorno planske dokumentacije u iznosu od 6.750,00 eura.

2.4.5. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima realizirani su u iznosu od 3.812.122,86 eura i u usporedbi s 2023. godinom veći su za 1.834.275,96 eura.  Radi se o sljedećim projektima Grada Novske: izrada projektno-tehničke dokumentacije za objekte u vlasništvu Grada 40.099,13 eura, rekonstrukcija i dogradnja postojeće zgrade hotela Knopp 828.168,77 eura,  izrada projektne dokumentacije za projekt autokampa u Novskoj s iznosom od 3.712,50 eura, rashode za dogradnju i opremanje centra za strije osobe u Novskoj 137.921,71 eura, izgradnja novog dječjeg vrtića 67.136,63 eura, izgradnja Centra cjeloživotnog obrazovanja 1.224.035,50 eura, izgradnja skate parka 134.979,63 eura,  projektna dokumentacija za infrastrukturu u poduzetničkoj zoni 40.970,00 eura, izrada glavnog projekta za nastavak ulaganja u projekt mrtvačnice u Voćarici 14.064,33 eura, izgradnja nogostupa u Bročicama 323.810,12 eura, uređenje dječjih igrališta 4.375,00 eura, rekonstrukcija i dogradnja mrtvačnice u Starom Grabovcu 5.422,35 eura, dokumentacija za modernizaciju javne rasvjete 30.000,00 eura, izgradnja prometnice kod hotela Knopp 65.940,49 eura, projektna dokumentacija za rekonstrukcije ulica Samar brdo 50.456,25 eura,  izgradnja parkirališta kod groblja u Brestači 209.422,03 eura.

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u Pučkom otvorenom učilištu iznose 19.967,50 eura.

2.5. Račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima

Prema računu zaduživanja/financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 1.212.484,72 eura.

Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru su primici koji se odnose na realizaciju odobrenog kredita za rekonstrukciju i dogradnju hotela Knopp. Primici su ostvareni  u iznosu od 138.744,00 eura

Primljeni krediti od kreditnih institucija izvan javnog sektora su primici koji se odnose na odobreni kredit za izgradnju dječjeg vrtića s pristupnom cestom te kredit za izgradnju centra za cjeloživotno učenje. Primici su ostvareni u iznosu od 1.073.740,72 eura. Iznos koji je doznačen za izgradnju dječjeg vrtića s pristupnom cestom je 112.322,84 eura. Doznačeni iznos za izgradnju centra cjeloživotnog učenja je 961.417,89 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 164.961,58 eura. Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru odnosi se na otplatu glavnice kredita koji je podignut za kupnju poslovne zgrade INA-e u centru Grada. Prema ugovoru i otplatnom planu, korišten je rok počeka od godinu dana tako da je kredit, tj. glavnica stavljena u otplatu zaključno s travnjem 2022. godine. U iznosu od 103.410,30 eura otplaćeno je 12 anuiteta glavnice kredita.  Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna odnosi se na otplatu beskamatnog zajma na ime povrata poreza i prireza porezu na dohodak po godišnjim prijavama za 2022. godinu u iznosu od  61.551,28 eura.

3. STANJE POTRAŽIVANJA, NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA I POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 85/23) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za proračunsku godinu sadrži i:

- stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode državnog proračuna i proračunskih korisnika državnog proračuna, odnosno za prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika,

- stanje nepodmirenih dospjelih obveza državnog proračuna i proračunskih korisnika državnog proračuna, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika,

- stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka državnog proračuna i proračunskih korisnika državnog proračuna, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika.

Pregled navedenih stanja potraživanja i obveza slijedi u tablicama u nastavku sa stanjem na dan 31.12.2024. godine za Grad Novsku i proračunske korisnike.

Stanje ukupnih potraživanja za prihode poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine Grada i proračunskih korisnika (skupine 12, 16 i 17 prema podacima iz financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024. godine)

| Grad/proračunski korisnici | Potraživanja za prihode poslovanja i ostala potraživanja | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| Grad Novska | 1.673.511,99 | 28.671,16 | 1.702.183,15 |
| Pučko otvoreno učilište Novska | 145.878,61 |  | 175.010,98 |
| Gradska knjižnica i čitaonica „Ante Jagar“ Novska | 7.213,61 |  | 6.662,14 |
| Dječji vrtić „Radost“ Novska | 94.975,40 |  | 114.422,15 |
| Javna vatrogasna postrojba Grada Novske | 2.389,86 |  | 1.389,86 |
| Ukupno | 1.923.969,47 | 28.671,16 | 1.952.640,63 |

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Novske i proračunskih korisnika prema podacima iz financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024. godine

| Grad/proračunski korisnici | Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2023. |
| --- | --- |
| Grad Novska | 705.456,09 |
| Pučko otvoreno učilište Novska | 1.517,02 |
| Gradska knjižnica i čitaonica „Ante Jagar“ Novska | 1.662,63 |
| Dječji vrtić „Radost“ Novska | 33.593,97 |
| Javna vatrogasna postrojba Grada Novske | 594,24 |
| Ukupno | 728.368,22 |

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova i postupaka Grada Novske na dan 31. prosinca 2024. godine iznosilo je 2.734.533,49 eura.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA  FONDOVA EUROPSKE UNIJE

| UGOVORI - PROJEKTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Naziv programa | Naziv fonda/programa |  | Naziv ministarstva/fonda |  | Ugovoreni iznos | Datum sklapanja | Prihodi 2024. | Rashodi 2024. |
| 1. | Dogradnja i opremanje Centra za starije osobe Novska | Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. |  | Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i soc.politike |  | 3.469.289,29 EUR | 02.10.2023. | 34.298,11 | 101.676,27 |
| 2. | Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića | Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. |  | Središnji državni ured za demografiju i mlade |  | 19.169,63 EUR | 14.06.2023. |  |  |
| 3. | Sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivn.o gosp.otpadom u okviru kružnog gosp. | Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. |  | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost |  | 21.090,48 EUR 71,12% | 21.09.2023. | 14.994,39 |  |
| 4. | Sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga-Smart revolution | Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. |  | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost |  | 64.042,58 EUR | 30.08.2023. |  |  |
| 5. | Sufinanciranje radnih podloga za izradu Akcijskog plana energ.održ.razvoja i prilagodbe klimatskih promjena | Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. |  | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost |  | 13.100,00 EUR 80,00% | 14.08.2023. |  |  |
| 6. | Izgradnja dječjeg vrtića | Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. |  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja |  | 1.146.725,06 EUR | 13.03.2023. | 93.498,76 | 65.449,13 |
| 7. | Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića | Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. |  | Središnji državni ured za demografiju i mlade |  | 28.603,85 EUR | 14.03.2024. | 28.603,85 | 28.603,90 |
| 8. | Provedba edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I.-IV.raz.OŠ | Provedba mjera demografske politike |  | Ministarstvo demografije i useljeništva |  | 42.285,50 EUR | 30.07.2024. | 42.285,50 |  |
| 9. | Sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivn.o gosp.otpadom u okviru kružnog gosp. | Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. |  | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost |  | 11.842,50 EUR (67,55%) | 28.08.2024. |  |  |
| 10. | Sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga-Smart and Safe City Novska | Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. |  | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost |  | 67.592,44 EUR | 22.08.2024. |  |  |
| 11. | Nogometno igralište - izrada umjetnog travnjaka | Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. |  | Ministarstvo turizma i sporta |  | 300.000,00 EUR | 24.04.2024. | 300.000,00 |  |
| 12. | Izrada izmjena i dopuna Urbanist.plana uređenja Grada Novske nove gener.putem el.sustava "ePlanovi" | Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. |  | Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i drž.imov. |  | 18.000,00 EUR | 28.05.2024. |  |  |
| 13. | Izrada izmjena i dopuna prostornog.plana uređenja Grada Novske nove gener.putem el.sustava "ePlanovi" | Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. |  | Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i drž.imov. |  | 30.000,00 | 18.6.2024 |  |  |
| 14. | Izgradnja prometnice od Srednje škole do Hercegovačke ulice u Novskoj | Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. |  | Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i drž.imov. |  | 40.700,00 EUR | 08.10.2024. | 40.700,00 | 40.700,00 |
| 15. | Izgradnja komunalne infras.u poduzet.zoni Novska | Program revitalizac. depriviranih područ. Karlovačke i SMŽ |  | Ministarstvo reg.razvoja i fondova EU |  | 550.000,00 EUR sa PDV-om | 04.07.2024. |  |  |
| 16. | Projekt ulaganja u objekt/prostor centra za mlade | Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. |  | Središnji državni ured za demografiju i mlade |  | 16.634,00 EUR | 23.05.2024. |  | 16.307,27 |
| 17. | Izgradnja parkirališta u naselju Brestača | Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. |  | Ministarstvo reg.razvoja i fondova EU |  | 50.000,00 EUR sa PDV-om | 27.11.2024. | 50.000,00 |  |
| 18. | Strategija zelene urbane obnove Grada Novske | Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. |  | Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i drž.imov. |  | 33.014,80 EUR | 13.09.2024. |  |  |
| 19. | Modernizacija sustava javne rasvjete na području grada Novske | Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. |  | Ministarstvo reg.razvoja i fondova EU |  | 83.988,65 EUR | 29.11.2022. | 45.000,00 | 27.000,00 |
| 20. | Ugovor o financiranju Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara - Zgrada pošte, građ.sanacija pročelja | Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara |  | Ministarstvo kulture i medija |  | 90.000,00 EUR | 14.03.2024. | 90.000,00 |  |
| 21. | Neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) | Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. |  | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost |  | 52.125,00 EUR | 09.12.2024. |  |  |

| UGOVORI - PROJEKTI - Pučko otvoreno učilište |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Naziv programa | Naziv fonda/programa |  | Naziv ministarstva/fonda |  | Ugovoreni iznos | Datum sklapanja | Prihodi 2024. | Rashodi 2024. |
| 1. | Ugovor o sufinanciranju Projekta o rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom | Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. |  | Ministarstvo hrvatskih branitelja |  | 40.000,00 EUR | 08.07.2024. | 40.000,00 |  |

5.IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U izvještajnom razdoblju nije bilo rashoda na teret proračunske zalihe.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA  ZA 2024. GODINU

2. Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

2.1. Program 1020  UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

## Program Upravljanje sustavom javnih financija Upravnog odjela za proračun i financije u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine ostvaren je u iznosu od 475.069,81 eura od ukupno planiranih 719.888,00 eura, odnosno s 65,99 % plana.

### 2.1.1. Aktivnost 1020 A100001  Administracija i upravljanje

### Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaća rashode za zaposlene i materijalno-financijske rashode upravnog odjela i realizirana je u iznosu od 263.016,88 eura. Plaće za redovan rad, doprinosi na plaće i ostali rashodi za šest službenika upravnog odjela iznosili su 154.014,60 eura. Materijalno-financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 109.002,28 eura, i to:

- stručno usavršavanje zaposlenika 1.404,04 eura,

- službena putovanja i naknade za prijevoz na posao i s posla službenika 11.796,78 eura,

- godišnje pretplate na stručnu literaturu u iznosu od 560,00 eura,

- mjesečno održavanje računalne aplikacije i ostale računalne usluge 38.268,48 eura,

- članarina Udruzi gradova RH u iznosu 3.372,90 eura,

- naknada Poreznoj upravi, koja se uplaćuje u Državni proračun RH, u visini od 5% naplaćenih prihoda od gradskih poreza za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih poreza, u iznosu od 1.372,42 eura,

- naknada 1 % od ukupno naplaćenih prihoda poreza na dohodak i fiskalnog izravnanja Poreznoj upravi za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine”, broj 127/17 i 138/20, 151/22) u iznosu od 37.685,77 eura,

- troškovi provizije za uplate od strane građana u iznosu od 3.274,40 eura,

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 833,69 eura (FINA certifikat, obračun naknade za eRačune, ispravak vrijednosti potraživanja s obračunatim porezom na dodanu vrijednost na teret rashoda, sitni inventar i dr.),

- zatezne kamate za nepravovremeno podmirene obveze  280,27 eura,

- usluge banaka 10.153,33 eura.

2.1.2. Aktivnost 1020 A10002 Otplata kredita

Aktivnost otplate kredita u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine ostvarena je u iznosu od 212.052,93 eura od planiranih 433.528,00 eura, odnosno s 48,91 % plana. Čine ga izdaci za otplatu glavnice dugoročnog tuzemnog kredita s valutnom klauzulom u iznosu od 164.961,58 eura, rashodi za kamate za primljeni dugoročni tuzemni kredit u iznosu od 47.091,35 eura. Rashodi kamata u iznosu od 36.215,45 eura iskazani su na ime interkalarne kamate na kredite koji su u realizaciji. Rashodi za redovnu kamatu za 2024. godinu po dugoročnom tuzemnom kreditu za kupnju poslovne zgrade iznosili su 10.875,90 eura, a otplata glavnice kredita 103.410,30 eura. Izdaci za otplatu dugoročnog beskamatnog zajma u visini poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili odobrena obročna otplata te izdaci za otplatu kratkoročnog beskamatnog zajma u visini povrata poreza na dohodak po godišnjim prijavama za 2022. godinu iznosili su od 61.551,28 eura.

3. Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Proračunom Grada Novske za 2024. godinu, ukupna sredstva za ostvarenje programa Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, planirana su u iznosu od 16.692.121,00 eura, a realizirana su u iznosu od 8.124.302,54 eura, što iznosi 48,67% plana. Sredstva se planirana i realizirana kroz ukupno 13  različitih programa koji su obuhvaćeni Financijskim planom rashoda Upravnog odjela, a koje je provodilo 12 službenika.

Glava 00301 U.O. ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Tablica broj 1: Prikaz realizacije programa Upravnog odjela za komunalni sustav prostorno planiranje i zaštitu okoliša u periodu 01.01.-31.12.2024. g.

| Redni broj | Brojčana oznaka programa u proračunu za 2024. | Naziv programa | Planirano | Realizirano | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1021 | Upravljanje i razvoj komunalne infrastrukture | 414.915,00 | 381.499,96 | 91,95 |
| 2. | 1022 | Upravljanje imovinom | 1.920.304,00 | 997.161,72 | 51,93 |
| 3. | 1023 | Projektiranje i građenje objekata u vlasništvu Grada | 8.127.624,00 | 2.510.456,88 | 30,89 |
| 4. | 1024 | Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 1.531.000,00 | 1.523.355,87 | 99,50 |
| 5. | 1025 | Projektiranje i građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 2.872.616,00 | 1.171.269,58 | 40.77 |
| 6. | 1026 | Zaštita okoliša | 132.081,00 | 121.726,55 | 92,16 |
| 7. | 1027 | Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja | 54.313,00 | 52.936,04 | 97.46 |
| 8. | 1028 | Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja | 89.600,00 | 64.393,13 | 71,87 |
| 9. | 1029 | Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 320.708,00 | 319.076,88 | 99,49 |
| 10. | 1037 | Smart Revolution Novska | 51.003,00 | 33.554,07 | 65,79 |
| 11. | 1038 | Smart and Safe city Novska | 84.717,00 | 30.125,00 | 35,56 |
| 12. | 1039 | Stambeno zbrinjavanje mladih | 20.000,00 | 13.000,00 | 65,00 |
|  |  | Ukupno | 15.618.881,00 | 7.218.555,68 | 46,22 |

U obrazloženju realizacije pojedinih programa su pobrojane aktivnosti, tekući i kapitalni projekti koje program sadrži.

3.1. Program 1021 UPRAVLJANJE I RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

3.1.1. Aktivnost 1021 A100001 Administracija i upravljanje

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su iznosu 401.369,00 eura, a realizirana u iznosu 370.854,50 eura, što je 92,40 % od planiranog. Realizacija aktivnosti provedena je kroz plaće za redovan rad, doprinose na plaću za redovan rad, službena putovanja, naknade za prijevoz zaposlenih, stručno usavršavanje zaposlenika, nabavu sitnog inventara i auto guma, materijal i dijelove za tekuće održavanje objekata, održavanje sustava NUV, intelektualne usluge, trošak objave natječaja, nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene, nabavu uredske opreme i namještaja, zatezne kamate, redovno održavanje opreme i uređaja i ostale nespomenute rashode poslovanja (računi s malim iznosima koji nemaju planiranu poziciju u proračunu). Značajniji rashoda u ovoj aktivnosti  su rashodi plaća, doprinosa na plaće, ostalih rashoda za zaposlene i naknade za prijevoz zaposlenih u ukupnom iznosu od 330.432,22 eura, rashodi intelektualnih usluga  u iznosu od 16.575,70 eura (uglavnom elaborati procjene vrijednosti zemljišta i objekata koje grad kupuje ili prodaje), trošak objave natječaja za prodaju i kupnju nekretnina u iznosu od 5.483,15 eura te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 6.138,79 eura.

3.1.2. Aktivnost 1021 A100002 Ostvarivanje prava po posebnim propisima

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 13.546,00 eura, a realizirana u iznosu od 10.645,46 eura.

Ova sredstva su utrošena na prijevoz pokojnika do Siska i nazad (autopsija), plaćanje kućnog priključka vodovoda jednom članu HVIDRA-e, sufinanciranje grobnih mjesta preminulih hrvatskih branitelja, te prijevoz i ukop nepoznate osobe.

3.2. Program 1022 UPRAVLJANJE IMOVINOM

3.2.1. Aktivnost 1022 A100001 Upravljanje objektima u vlasništvu grada

Sredstva za financiranje ove aktivnosti planirana su u iznosu od 178.500,00 eura, a realizirana u iznosu od 169.854,71 eura.

Kroz ovu aktivnost financirani su režijski troškovi objekata u vlasništvu grada (struja, plin) u iznosu od 89.840,98 eura, komunalne usluge (voda, kanalizacija, odvoz komunalnog otpada) u iznosu od 13.570,74 eura, Režijski troškovi i komunalne usluge za poslovnu zgradu na Trgu Gjure Szabe 1 (bivša upravna zgrada INA-e) u ukupnom iznosu od 27.416,16 eura, troškovi za slivne vode za objekte u vlasništvu grada u iznosu od 6.398,36 eura, troškovi održavanja Wi-fi 4U mreže te Internet promet ostvaren kroz istu u iznosu od 3.896,36 eura (mreža točaka za besplatan pristup internetu na posjećenijim javnim mjestima), trošak kupnje zastava (zamjena dotrajalih zastava) u iznosu od 15.448,13 eura, trošak održavanja uređaja strojeva i opreme za ostale namjene (ugradnja klima uređaja u maloj dvorani u sklopu sportske dvorane Novska, stolarska izrada elemenata za kuhinje u društvenim domovima Bročice, Nova Subocka, Jazavica i Borovac, ugradnja videoopreme za potrebe zaštitarske službe u gradskoj vijećnici) u iznosu od 8.678,50 eura i trošak nabave suđa za društvene domove u iznosu od 4.605,48 eura.

Plan realizacije

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Ciljana vrijednost 2024. | Realizacija 1.1.-31.12 2024. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Režijski troškovi za struju | Nastojanje da se režijski troškovi zadrže na istoj razini ili smanje | kWh | 230 000 | 340 018 | 149% |
| Režijski troškovi za vodu | Nastojanje da se režijski troškovi zadrže na istoj razini ili smanje | m3 | 3 250 | 5 979 | 184% |
| Režijski troškovi za plin | Nastojanje da se režijski troškovi zadrže na istoj razini ili smanje | kWh | 240 000 | 369 249 | 154% |

Visoka realizacija na utrošku plina je posljedica nešto hladnije zime nego u prethodnim godinama. Potrošnju el. energije i vode je teško planirati jer ona ovisi o učestalosti korištenja društvenih domova, a koju se unaprijed ne zna. Planiranje se vrši prema proteklim godinama te su moguća i znatnija odstupanja u odnosu na plan.

3.2.2. Tekući projekt 1022 T100002 Redovno održavanje opreme i uređaja

Sredstva za financiranje ovog projekta planirana su u iznosu od 26.014,00 eura i realizirana u iznosu od 24.188,02 eura. Ovim sredstvima plaćena je registracija vatrogasne cisterne iz robnih rezervi koja je dana na korištenje Gradu Novska (koristi je JVP Novska), dospjele rate kasko osiguranja za spomenutu cisternu, te servisiranje opreme na spomenutoj cisterni. Kroz projekt je plaćeno i tekuće i investicijsko održavanje vozila u vlasništvu grada (troškovi registracije 4 vozila, kasko osiguranje, popravci). U svrhu što racionalnijeg korištenja službenih vozila cilj je optimizirati broj vozila prema procijenjenim potrebama.

Plan realizacije

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Ciljana vrijednost 2024. | Realizacija 1.1.-31.12 2024. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj automobila | Redovnim održavanjem držati automobile u ispravnom stanju | Broj automobila | 5 | 4 | 80% |

3.2.3. Tekući projekt 1022 T100003 Otkup zemljišta

Sredstva za financiranje ovog projekta planirana su u iznosu od 119.900,00 eura i realizirana su u iznosu od 102.900,00 eura. Ovim sredstvima otkupljen je suvlasnički udjel u zgradi stare pošte od Hrvatskog telekoma, tako da je sada Grad Novska samovlasnik na predmetnom objektu i pripadajućem zemljištu. Otkupljena je i kuća s pripadajućom okućnicom u Bročicama (nužno za proširenje područne škole) te zemljište na spomen području Trokut na kome se nekad nalazio motel i na kome se namjerava izgraditi spomen soba s tematikom domovinskog rata.

3.2.4. Tekući projekt 1022 T100004 Održavanje zgrade gradske vijećnice

Za provedbu ovog projekta planirano je 147.402,00 eura a utrošeno 10.310,61 eura. Za sitne popravke na zgradi (zamjena žarulja, popravak slavina, vodokotlića i sl., nabava potrošnog materijala), utrošeno je ukupno  7.435,52 eura, za redovno servisiranje dizala utrošeno je 995,09 eura i za trošak izrade projekta uređenja interijera male vijećnice utrošeno je 1.880,00 eura.

Plan realizacije

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Ciljana vrijednost 2024. | Realizacija 1.1.-31.12. 2024. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj intervencija | Redovnim održavanjem držati zgradu u upotrebljivom stanju | Broj intervencija | 15 | 13 | 87% |

3.2.5. Tekući projekt 1002 T100005 Održavanje stanova u vlasništvu Grada

Ovaj projekt planiran je u iznosu od 29.153,00 eura a realiziran u iznosu od 12.643,88 eura. Ova realizacija se odnosi na troškove zajedničke pričuve stanova u vlasništvu grada, te na sitne popravke štete prouzročene curenjem vodovodne instalacije u stanu u vlasništvu grada i na detaljnu adaptaciju gradskog stana na adresi Trg Gjure Szabe 6.

Plan realizacije

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Ciljana vrijednost 2024. | Realizacija 1.1.-31.12. 2024. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj intervencija | Redovnim održavanjem držati stanove u upotrebljivom stanju | Broj intervencija | 2 | 2 | 100% |

3.2.6. Tekući projekt 1002 T100006 Održavanja sportskih objekata

Projekt je planiran s iznosom od 715.700,00 eura a realiziran u iznosu od 69.778,64 eura. Ovaj iznos su donacije Zajednici sportskih udruga za pokriće režijskih troškova i troškova održavanja sportskih objekata, troškove košnje trave, troškove nabave sredstava za čišćenje. Na održavanju objekata izvršena su servisiranja plinske instalacije na šest objekta, zamijenjena su gazišta na tribinama Libertasa, popravljene su kuglačke staze u kuglani u Novskoj, popravljena je ograda oko nogometnog igrališta u Jazavici, postavljena keramika i uređen sanitarni čvor za igrače, postavljeni novi bojleri za toplu vodu u svlačionicama u Kozaricama, postavljena i uređena ograda oko igrališta u Rajiću.

Plan realizacije

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Ciljana vrijednost 2024. | Realizacija 1.1.-31.12. 2024. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj intervencija | Redovnim održavanjem držati objekte u upotrebljivom stanju | Broj intervencija | 4 | 6 | 150% |

3.2.7. Tekući projekt 1002 T100007 Održavanje ostalih objekata u vlasništvu Grada

Projekt je planiran s iznosom od 703.635,00 eura a realiziran u iznosu od 607.485,86 eura. Sredstva su utrošena na:

- održavanje poslovne zgrade (bivša upravna zgrada INA-e, u iznosu od 779,78 eura (zamjena mastolovca i servis vatrogasnih aparata),

- rekonstrukcija kotlovnice poslovne zgrade (bivša upravna zgrada INA-e) u iznosu od 197.415,30 eura,

- redovno održavanje domova realizirano je u iznosu od 100.422,88 eura. Ova sredstva su utrošena na izradu epoxy podova u društvenim domovima u Staroj Subockoj, Novoj Subockoj, Roždaniku,  Voćarici i Brestači, ugradnja prozora na društvenom domu u Staroj Subockoj, zatim na troškove održavanja zajedničkih i vlastitih dijelova (prostorija) u sportskoj dvorani Novska, servis vatrodojavnog sustava u društvenom domu u Rajiću te cijeli niz sitnijih intervencija na električnim, vodovodnim i plinskim instalacijama uglavnom u društvenim domovima, nabavu potrošnog materijala i sl.,

-čišćenje i održavanje društvenih domova koje je provela tvrtka Novokom d.o.o. u iznosu od 20.364,31 eura,

- sanaciju krova na društvenom domu u Kozaricama u iznosu od 36.400,00 eura,

- uređenje interijera u društvenom domu u Staroj Subockoj te nabava stolova i stolica u iznosu od 31.577,50 eura,

- izrada energetskoj certifikata za zgradu gradske knjižnice u iznosu od 8.750,00 eura,

- uređenje prostora za mlade u Sportskoj dvorani Novska u iznosu od 18.838,56 eura te druga sitnija ulaganja po objektima.

Plan realizacije

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Ciljana vrijednost 2024. | Realizacija 1.1.-31.12 2024. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj intervencija | Redovnim održavanjem držati objekte u upotrebljivom stanju | Broj intervencija | 20 | 39 | 195% |
| Investicijsko ulaganje | Investicijsko ulaganje u obnovu interijera objekata | Broj objekata | 4 | 3 | 75% |

3.3. Program 1023 PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA

3.3.1. Kapitalni projekt 1023 K100001 Izrada projektno-tehničke dokumentacije

Projekt je planiran u iznosu od 76.335,00 eura, a realiziran u iznosu od 40.724,13 eura.

- s pozicije geodetsko katastarskih usluga plaćena je izrada geodetskog elaborata kao podloge za upis služnosti oborinske odvodnje na Samar brdu u Novskoj

- s pozicije „vodni doprinos“ plaćen je vodni doprinos vezan uz izgradnju sustava oborinske odvodnje na Samar brdu

- s pozicije dodatnih ulaganja na građevinskim objektima a vezano uz obnovu dvorišnog dijela društvenog doma u Bročicama, plaćena je izrada geodetske situacije i GML datoteka nužnih za izradu projektne dokumentacije. S pozicije dodatnih ulaganja na građevinskim objektima plaćena je i izrada geodetskih podloga potrebnih kod projektiranja Skate parka u Novskoj, zatim izrada geodetske podloge nužne za izradu projekta izmještanja trafostanice kod hotela Knopp te izrada glavnog projekta izmještanja spomenute trafo stanice.

- s pozicije „Idejni projekt uređenja Trga glagoljice i gradske tržnice“ plaćena je izrada Idejnog projekta rekonstrukcije predmetnih objekata.

Plan realizacije

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Ciljana vrijednost 2024. | Realizacija 1.1.-31.12 2024. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj projekata | Projektiranja koja nisu redovno planirana | Broj projekata | 2 | 5 | 250% |

Budući da se kroz ovaj projekt plaćaju projektiranja koja nisu bila unaprijed planirana, a zbog hitnosti se ne mogu čekati izmjene proračuna, tako je i ciljana vrijednost procijenjena temeljem iskustva iz prethodnih godina i ne može biti strogi kriterij za ocjenu realizacije.

3.3.2. Kapitalni projekt 1023 K100002  Klaster kulture na temeljima kulturne baštine povijesne jezgre Novske

Projekt je planiran u iznosu od 1.648.712,00 eura, a realiziran u iznosu od 828.168,77 eura. Ovim projektom se financira trošak obnove Hotela Knopp te prateći radovi stručnog i projektantskog nadzora.

Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice u iznosu od 70.000,00 eura, a ostatak vlastitim sredstvima Grada Novske (opći prihodi i primici i kreditna sredstva).

3.3.3. Kapitalni projekt 1004 K100004 Kulturni centar za mlade Jazavica

Projekt je planiran u iznosu od 40.000,00 eura, a realiziran u iznosu od 38.023,13 eura. Ovim sredstvima je plaćeno uređenje parkirališta i okoliša oko zgrade kulturnog centra.

3.3.4. Kapitalni projekt 1023 K100014 Akcelerator ruralnog turizma

Projekt nije bio  planiran u 2024. godini, no ukazala se potreba za novelacijom procjene troška investicije zbog potencijalne mogućnosti prijave projekta na javni poziv za sufinanciranje. Trošak novelacije procjene je iznosio 3.712,50 eura.

3.3.5. Kapitalni projekt 1023 K100015 Dogradnja i opremanje centra za starije osobe Novska

Projekt je planiran u iznosu od 3.512.700,00 eura, a realiziran u iznosu od 137.921,71 eura. Projekt je sufinanciran nacionalnim sredstvima (Ministarstvo rada) u iznosu od 3.434.994,00 eura. Postupak javne nabave za radove proveden je u 2024. godini, izvođač je uveden u gradilište i započeti su radovi na pripremi gradilišta. U samom početku ukazala se potreba za izmještanjem dijela kanalizacijskog sustava te je izrađen projekt izmještanja i izvedeni radovi na izmještanju.

3.3.6. Kapitalni projekt 1023 K100016 Izgradnja dječjeg vrtića u Novskoj

Projekt je planiran u iznosu od 73.720,00 eura, a realiziran u iznosu od 67.136,63 eura. Sredstva su utrošena na izradu projektne dokumentacije nužne za izgradnju novog dječjeg vrtića kod sportske dvorane u Novskoj. S izgradnjom se započelo u 2025. godini.

Plan realizacije

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Ciljana vrijednost 2024. | Realizacija 1.1.-31.12. 2024. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postotak izgrađenosti | Izgradnja objekta | Postotak izgrađenosti | 50% | 5% | 10% |

Nizak postotak realizacije plana proizlazi iz činjenice da radovi na izgradnji nisu započeti u 2024. godini, kao što je bilo prvotno planirano.

3.3.7. Kapitalni projekt 1023 K100017 Centar cjeloživotnog obrazovanja

Projekt je planiran u iznosu od 1.773.776,00 eura, a realiziran u iznosu od 1.224.035,50 eura. Ovim projektom se izgrađuje Centar cjeloživotnog obrazovanja u Novskoj. Objekt će se naslanjati na sportsku dvoranu i pružati u smjeru zapada.

Radovi na izgradnji su započeti u 2024. godini i nastavljaju se u 2025. godini kad se krajem godine očekuje i završetak radova na izgradnji.

Plan realizacije

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Ciljana vrijednost 2024. | Realizacija 1.1.-31.12. 2024. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postotak izgrađenosti | Izgradnja objekta | Postotak izgrađenosti | 50% | 40% | 80% |

3.3.8. Kapitalni projekt 1023 K100019 Skate park

Projekt je planiran u iznosu od 141.625,00 eura, a realiziran u iznosu od 134.979,63 eura. Kroz ovaj projekt izgrađena je u cijelosti prva faza izgradnje skate parka u Novskoj. Izgradnja druge faze se planira krajem 2025. godine.

3.3.9. Kapitalni projekt 1023 K100021 Obnova pročelja zgrade pošte

Projekt je planiran i realiziran u iznosu od 500,000,00 eura te nije bilo realizacije u 2024. godini. Radovi na obnovi pročelja su započeti u 2025. godini te se očekuje i završetak radova u 2025. godini.

3.3.10. Kapitalni projekt 1023 K100022 Ulaganja u dječje vrtiće

Projekt je planiran u iznosu od 35.756,00 eura, a realiziran u iznosu od 35.754,88 eura. Ovim sredstvima plaćeno je uređenje i opremanje dječjeg igrališta u sklopu dječjeg vrtića Stribor.

3.3.11. Kapitalni projekt 1023 K100023 Rekonstrukcija doma u Bročicama

Projekt je planiran u iznosu od 325.000,00 eura te nije bilo realizacije kroz ovaj projekt u 2024. godini. Kroz ovaj projekt se prenamjenjuje dvorišni dio društvenog doma u Bročicama u poslovni prostor. Projekt je pokrenut u 2025. godini i u trenutku pisanja ovog izvješća radovi su u cijelosti završeni.

3.4. Program 1024 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

3.4.1. Aktivnost 1004 A100001 Održavanje javnih površina

Aktivnost je planirana u iznosu od 723.000,00 eura, a realizirana u iznosu od 722.999,43 eura. Kroz ovu aktivnost  su se proveli slijedeći radovi:

- u naselju Novska : čišćenje 4.049.872  m2 ulica i pješačkih staza, strojno košenje 1.019.159 m2 zelenih površina, ručna košnja 305.650 m2 zelenih površina, priprema zemljišta, nabava i njega proljetnica i ljetnica 359 m2, orezano 2.805 m2 živica, pokošeno 1.977.214 m2 bankina, okrčeno 20.615 m2 šiblja te isto odveženo,1764 sati sakupljan otpad sa zelenih i drugih površina u gradu, orezivanje 649 krošnji drveća, prijevoz za različite potrebe kamion sa kranom 139 sati, uklanjanje suhog i bolesnog drveća, priprema zemljišta i sjetva trave 910 m2, kićenje grada prigodom blagdana 738 sati, kao i ostale aktivnosti u skladu sa potrebama.

- U MO Brestača: ručno je pokošeno 34.580 m2 zelenih površina, košenje uz bankine 14.850 m2, strojna košnja zelenih površina 25.000 m2, orezivanje 12 krošnji drveća, prijevoz za različite potrebe kamion sa kranom 4 sati, te razni drugi nepredviđeni radovi po zahtjevu grada,

- U MO Bročice : čišćenje 156.800 m2 ulica i pješačkih staza, ručno je pokošeno 36.471 m2, košenje uz bankine 73.520 m2, strojna košnja zelenih površina 22.500 m2, rušenje drveća u posebnim uvjetima 6 kom, rezanje šiblja uz prometnice 4.571 m2, prijevoz za različite potrebe kamion sa kranom 17 sati te ostale aktivnosti u skladu sa potrebama.

- U MO Stari Grabovac: ručno je pokošeno 20.820 m2,  a uz bankine 110.750 m2, rezanje šiblja uz prometnice 2.800 m2, uklanjanje suhog i bolesnog drveća 3 kom, prijevoz za različite potrebe kamion sa kranom 4 sati te ostali radovi u skladu sa potrebama.

- MO Paklenica: pokošeno 93.700 m2 bankina, ručno pokošeno 19.040 m2 zelenih površina, 3.700 m2 rezanja šiblja uz prometnice, prijevoz za različite potrebe kamion sa kranom 3 sata te ostale aktivnosti u skladu sa potrebama.

- MO Voćarica: košenje 119.440 m2 bankina,  ručno pokošeno 15.300 m2 zelenih površina, 3.200 m2 rezanja šiblja uz prometnice, prijevoz za različite potrebe kamion sa kranom 5 sati te ostali radovi u skladu sa potrebama.

- MO Jazavica:, pokošeno 74.200 m2 bankina, strojno pokošeno 37.000 m2 zelenih površina, 300 m2 rezanja šiblja uz prometnice, ručno pokošeno 5.800 m2 zelenih površina, orezivanje 3 krošnje drveća, te ostali radovi po potrebi.

- MO Roždanik: pokošeno 76.210 m2 bankina, ručno je pokošeno 17.550 m2 zelenih površina, rušenje drveća u posebnim uvjetima 1 kom te ostali radovi po potrebi.

- MO Rajić: pokošeno 246.590 m2 bankina, a strojno 49.650 m2 zelenih površina, te ručno košenje površina 25.340 m2, 8 uklanjanja suhog i bolesnog drveća, 26.760 m2 rezanja šiblja uz prometnice, orezano 450 m2 živica, prijevoz za različite potrebe, kamion sa kranom 25 sati, te ostali radovi po potrebi kao i razni nepredviđeni radovi po zahtjevu Grada,

- MO Borovac: pokošeno 94.450 m2 bankina, ručno pokošeno 25.590 m2 zelenih površina, rezanje 2.600 m2 šiblja uz prometnice, prijevoz za različite potrebe kamion sa kranom 5 sati, 2 uklanjanja suhog i bolesnog drveća,  te ostali potrebni radovi.

- MO Nova Subocka: ručno pokošeno 28.370 m2 zelenih površina, košnja 86.980 m2 uz bankine, 3 orezivanja krošnji drveća, te ostali radovi po potrebi.

- MO Stara Subocka: ručno pokošeno 132.430 m2 zelenih površina, košnja uz bankine 163.386 m2,  rezanje 5.400 m2 šiblja uz prometnice, prijevoz za različite potrebe, kamion sa kranom 8 sati, te ostali radovi po potrebi.

- MO Kozarice: pokošeno ručno 18.200 m2 zelenih površina, te uz bankine 14.800 m2, 3.050 m2 rezanja šiblja uz prometnice, prijevoz za različite potrebe, kamion sa kranom 9 sati te ostali radovi po potrebi.

Plan realizacije

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Ciljana vrijednost 2024. | Realizacija 1.1.-31.12. 2024. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 površine | Košnja zelenih površina | m2 | 4.500.000 | 4.984.454 | 111% |
| M2 površine | Čišćenje prometnih i pješačkih površina | m2 | 3.500.000 | 4.286.312 | 122% |

3.4.2. Aktivnost 1004 A100002 Održavanje nerazvrstanih cesta

Aktivnost je planirana u iznosu 561.000,00 eura, a realizirana u iznosu od 560.871,41 eura. Kroz ovu aktivnost se vrše radovi redovnog održavanja kao što su izrada kamene podloge, saniranje neravnina na makadamskim cestama, krpanje udarnih rupa, ugradnja i valjanje asfaltne mase, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, popravci na sustavu odvodnje s nerazvrstanih cesta, čišćenje jaraka, zamjena dotrajalih i uništenih ivičnjaka popravak pješačkih staza i sl.

Na području Grada Novske se održava 57 ulica ukupne dužine 38,79 km, a u prigradskim naseljima 59 nerazvrstana cesta ukupne dužine 44,29 km.

Gledano po mjesnim odborima struktura utroška sredstava je slijedeća:

-	MO Novska: Dobava i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, krpanje udarnih rupa na asfaltnim površinama, ugradnja betonskih rubnjaka, izrada propusta ispod ceste s betonskim cijevima, nabava, doprema i ugradnja  betonskih rigolica, strojno čišćenje odvodnih kanala jaraka – kanala uz cestu s profilnom korpom, nabava i postavljanje prometnih znakova, postavljanje slivničkih rešetki, popravak pješačkih staza, bojanje ograde na pješačkim mostovima i sl. u ukupnom iznosu od 257.024,65 eura.

- 	MO Bročice: Nabava, doprema i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, nabava, doprema  i ugradnja prometnih znakova, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, u ukupnom iznosu od 7.966,39 eura.

-	MO Rajić: Nabava, doprema i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, krpanje udarnih rupa na asfaltnim kolnicima, strojno čišćenje odvodnih jaraka-kanala, izrada bankina uz cestu, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, izrada nosivog i habajućeg sloja asfalta, u ukupnom iznosu od 44.009,29 eura.

-	MO Borovac: : Nabava, dobava i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, nabava, doprema i ugradnja prometnih znakova, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, u ukupnom iznosu od 2.589,98 eura.

-	MO Voćarica: Radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta, u ukupnom iznosu od 138,04 eura.

-	MO Sari Grabovac: Nabava, doprema i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, razni betonski radovi u ukupnom iznosu od 4.195,26 eura.

-	MO Brestača: Nabava, doprema i ugradnja tucanika uz valjanje valjkom, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, u ukupnom iznosu od 1.931,66 eura.

-	MO Stara Subocka: : Nabava, dobava i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, strojno čišćenje odvodnih kanala, nabava i doprema prometnih znakova te postavljanje istih, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, u ukupnom iznosu od 7.273,40 eura.

-	MO Roždanik: : Nabava, dobava i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, nabava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka, strojno čišćenje odvodnih kanala, izrada propusta ispod ceste s betonskim cijevima, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, u ukupnom iznosu od 17.139,61 eura.

-	MO Jazavica: Nabava, doprema i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, strojno skidanje humusa u sloju debljine 10-15 cm sa odvozom na deponiju i radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale inferastrukture,  u iznosu od 2.457,93 eura.

-	MO Kozarice: Nabava, doprema i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, nabava, doprema  i ugradnja prometnih znakova, izrada habajućeg sloja asfalta, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, u ukupnom iznosu od 20.290,62 eura.

-	MO Nova Subocka: Nabava, dobava i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, strojno skidanje humusa u sloju debljine 10-15 cm sa odvozom na deponiju, strojno čišćenje odvodnih jaraka, izrada propusta ispod ceste s betonskim cijevima, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, u ukupnom iznosu od 19.523,37 eura.

- 	MO Paklenica: Radovi strojem u režiji održavanja nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, u ukupnom iznosu od 1.671,04 eura.

-	MO Brezovac/Kričke: Nabava, doprema i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, krpanje udarnih rupana asfaltnim kolnicima, strojno čišćenje odvodnih jaraka – kanala uz cestu, u ukupnom iznosu od 6.161,81 eura.

- 	MO Lovska: Krpanje  udarnih rupa na asfaltnim kolnicima, strojno čišćenje odvodnih jaraka, u ukupnom iznosu od 3.604,47 eura.

Plan realizacije

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Ciljana vrijednost 2024. | Realizacija 1.1.-31.12. 2024. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj intervencija | Intervencije na održavanju kako bi se držalo objekte u upotrebljivom stanju | Broj intervencija | 15 | 15 | 100% |

3.4.3. Aktivnost 1004 A100003 Održavanje javne rasvjete

Aktivnost je planirana u iznosu od 85.000,00 eura, a realizirana u razdoblju od 01.01.-31.12. 2024. godine u iznosu od 84.151,61 eura. Kroz ovu aktivnost izvršena je zamjena 408 natrijevih žarulja , 313 prigušnica, 63  propaljivača, ugrađeno  je 4 kom Gamalux LVC-06E/70 w novih svjetiljki sa krakom za svjetiljku, 17 kom LED svjetiljki 43W/4000 K sa krakom za svjetiljku,zamijenjeno je 18 kom uklopnih satova sa luksomatom i sondom,ugrađeno je 3F dvotarifno brojilo, ugradnja 120 met. kabela PPOO/A 4x16 m2, rad kamiona s platformom i vozačem -47 sati, rad KV radnika  4 sata, izvršena je zamjena odnosno ugradnja kugli kandelabera – 9 kom.,led žarulja 15 W – 19 kom.,postavljeno drvenih jelovih stupova -2 kom.,postavljeno čeličnih stupova Tip KORS – 32 kom.,strojnog kopanja i zatrpavanja – 95 met.,zamjena odnosno ugradanja niza sitnog inventara ( grla E27- 27 kom, kabela - 50 m, stezaljki - 26 kom,trake uzemljenja – 105 met.,raznih osigurača) nužnog za funkcioniranje sustava javne rasvjete. U održavanje javne rasvjete  utrošeno je 367 radnih sati KV električara i usluge HEP-a od 78 radna sata zbog zamjene žarulja i podešavanja rada javne rasvjete na ukupno 78 OMM na području Grada Novske i prigradskih naselja.

Održavanje javne rasvjete na području Grada Novske i prigradskih naselja obavlja gradska tvrtka  Novokom d.o.o. Novska.

Plan realizacije

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Ciljana vrijednost 2024. | Realizacija 1.1.-31.12. 2024. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj intervencija | Intervencije na održavanju kako bi se držalo rasvjetu u upotrebljivom stanju | Broj intervencija | 65 | 118 | 182% |

3.4.4. Aktivnost 1004 A100004 Zimska služba

Aktivnost je planirana u iznosu od 37.000,00 eura, a realizirana u razdoblju od 01.01.-31.12.2024. godine u iznosu od 36.231,48  eura. Kroz ovu aktivnost financirano je čišćenje snijega , soljenje ulica i cesta te dežurstva u 69 ulica i trgova u Gradu Novska u ukupnoj dužini od 32,5 km i  46  nerazvrstanih cesta u prigradskim naseljima Grada Novske u ukupnoj dužini od 33,23 km. Izvršeno je 8  izlazaka zbog soljenja prometnica u Gradu Novska i prigradskim naseljima. Također je izvršeno posipanje solju 7.956,00 m2 pješačkih staza i trgova u 8 navrata.  Ostale aktivnosti u radu zimske službe bila su dežurstva i to I stupanj 187 sati i II stupanj 41 sat dežurstva.

Plan realizacije

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Ciljana vrijednost 2024. | Realizacija 1.1.-31.12. 2024. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj intervencija | Čišćenje snijega raljenjem | Broj intervencija | 2 | 0 | 0% |
| Broj intervencija | Posipanje soli | Broj intervencija | 6 | 8 | 133% |

3.4.5. Aktivnost 1004 A100005 Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu

Planirani iznos od 125.000,00 eura, realiziran je u razdoblju od 01.01.-31.12.2024. godine u iznosu od 119.101,94 eura za utrošenih 767.698,00,00 kWh električne energije za javnu rasvjetu. Javna rasvjeta pokriva 1651 rasvjetno mjesto na području grada Novske  i prigradskih naselja.

3.5. Program 1005 PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE

3.5.1. Kapitalni projekt 1025 K100001 Izrada projektno tehničke dokumentacije za projekte komunalne infrastrukture

Projekt je planiran u iznosu od 23.964 eura, a realiziran u iznosu od 18.180,96 eura. S pozicije geodetsko katastarskih usluga sredstva su utrošena na izradu parcelacijskog elaborata u Potočnoj ulici u Novskoj kod INA benzinske pumpe (odcjepljenje dijela za parkiralište), trošak izrade parcelacijskog elaborata kojim se formira zemljište za trafo stanicu u PZN, izradu elaborata izvlaštenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju oborinske odvodnje na Samar brdu te izradu Prometnog elaborata nužnog za produljenje autobusnog stajališta kod osnovne škole u Novskoj.

S pozicije izrade projektne dokumentacije, sredstva su utrošena na izradu prometnog elaborata uređenja prometa oko višestambenih zgrada, tržnice i trgovine u Radničkoj ulici u Novskoj, izradu geodetskog elaborata kojim se upisuje rekonstruirana mrtvačnica u Starom Grabovcu u katastarsku i zk evidenciju, izradu geodetske podloge nužne za izmjenu glavnog projekta izgradnje nogostupa u Bročicama, geodetske podloge nužne za projekt ceste prema groblju u Voćarici, izradu prometnog elaborata za uvođenje opreme za smirivanje prometa u Ilirskoj ulici u Novskoj te izrada elaborata izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste NC 088 od budućeg parkirališta groblja Brestača do ulaza u groblje.

Plan realizacije

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Ciljana vrijednost 2024. | Realizacija 1.1.-30.6. 2024. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj projekata | Projektiranja koja nisu redovno planirana | Broj projekata | 2 | 5 | 250% |

Budući da se kroz ovaj projekt plaćaju projektiranja koja nisu bila unaprijed planirana, a zbog hitnosti se ne mogu čekati izmjene proračuna, tako je i ciljana vrijednost procijenjena temeljem iskustva iz prethodnih godina i ne može biti strogi kriterij za ocjenu realizacije.

3.5.2. Kapitalni projekt 1025 K100003 Poduzetnička zona Novska

Projekt je planiran u iznosu od 748.905,00 eura, a realiziran u iznosu od 40.970,00 eura. Sredstva su utrošena na trošak žalbe u postupku javne nabave, premještanje dalekovoda koji je dijagonalno sjekao zonu, izradu projektne dokumentacije za III fazu prometnice (izmjena projekta), geotehničke istražne radove kako bi se utvrdio sastav tla te izradu parcelacijskog elaborata kojim se formirala građevinska parcela u zoni.

Plan realizacije

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Ciljana vrijednost 2024. | Realizacija 1.1.-31.12. 2024. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgrađenost prometne mreže | Izgradnja cestovne mreže i prateće komunalne infrastrukture | Metar dužni | 1.480 m | 1.080 m | 73% |

U 2024. godini nije bilo izgradnje prometnica u Poduzetničkoj zoni Novska. Realizirana vrijednost je stanje iz prethodne godine.

3.5.4. Kapitalni projekt 1025 K100004 Mrtvačnica u Voćarici

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 14.065,00 eura a realizirana u iznosu od 14.064,33 eura.

Ovim sredstvima plaćena je izmjena projektne dokumentacije temeljem koje će se izgraditi oproštajni trg i parkiralište uz mrtvačnicu.

3.5.5. Kapitalni projekt 1025 K100006 Aglomeracija

Projekt se odnosi na Aglomeraciju Novska i planiran je u iznosu od 67.762,00 eura, a realiziran u iznosu od 67.760,58 eura. Realizacija se odnosi na transfer sredstava tvrtki Vodovod Novska d.o.o. kroz zahtjeve za doznakom sredstava, u svrhu plaćanja radova na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Stari Grabovac, Paklenica, Voćarica, Jazavica, Roždanik i dio Rajića te rekonstrukciji vodovodne mreže u gradu Novska.

Plan realizacije

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Realizacija 1.1.-31.12. 2024. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postotak izgrađenosti | Izgradnja aglomeracije | Postotak izgrađenosti | 0% | 97% | 97% | 100% |

I radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Bročicama su u potpunosti završeni te je objekt pušten u probni rad.

3.5.6. Kapitalni projekt 1025 K100008 Nogostup Novska - Bročice

Projekt je planiran u iznosu od 331.836,00 eura, a realiziran u iznosu od 323.810,12 eura. Ovim sredstvima plaćeni su radovi i prateći nadzori na izgradnji novog nogostupa kroz Bročice. Radovi su u cijelosti završeni u 2024. godini.

3.5.7. Kapitalni projekt 1025 K100021 Uređenje dječjih igrališta

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 85.000,00 eura, a realizirana u iznosu od 24.249,38 eura.

Ovim sredstvima plaćeni su radovi na asfaltiranju pomoćnog igrališta u naselju Stari Grabovac.

Plan realizacije

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Ciljana vrijednost 2024. | Realizacija 1.1.-31.12. 2024 | Indeks %. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obnovljena dječja igrališta | Obnova dječjih igrališta | Broj obnovljenih igrališta | 3 | 1 | 33% |

3.5.8. Kapitalni projekt 1025 K100024 Izgradnja ceste Radnička ul. U Novskoj – D47

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su i realizirana sredstva u iznosu od 4.875,00 eura.

Utrošenim sredstvima je plaćen dio troška na izradi glavnog projekta. Projektiranje se nastavlja u 2025. godini, a u trenutku pisanja ovog izvješća u tijeku je izrada parcelacijskog elaborata temeljem lokacijske dozvole.

Plan realizacije

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Ciljana vrijednost 2024. | Realizacija 1.1.-31.12. 2024 | Indeks %. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postotak izrađenosti | Izgrađena cesta | Postotak izrađenosti | 50% | 0% | 0% |

Budući da su se radovi oko ishođenja građevinske dozvole oduljili iz opravdanih razloga, u 2024. godini nije bilo radova na izgradnji prometnice.

3.5.9. Kapitalni projekt 1025 K100026 Izgradnja prometnice od pristupne ceste srednje škole Novska do Hercegovačke ulice u Novskoj

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 328.835,00 eura za izgradnju prometnice, a realizirana u iznosu od 109.117,42 eura.

Radovi na izgradnji su u poodmakloj fazi i nastavljaju se u 2025. godini. U trenutku pisanja ovog izvješća radovi su u cijelosti završeni i ishođena je uporabna dozvola.

3.5.10. Kapitalni projekt 1025 K100029 Rekonstrukcija i dogradnja mrtvačnice u Starom Grabovcu

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 5.424 eura, a realizirana u iznosu od 5.422,35 eura.

Ovim projektom je dograđen sanitarni čvor te uvedena struja i voda u mrtvačnicu u Starom Grabovcu. Utrošena sredstva su završni trošak na rekonstrukciji objekta, koji se prenio u 2024. godinu.

3.5.11. Kapitalni projekt 1025 K100031 Modernizacija javne rasvjete

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 30.000,00 eura i realizirana u iznosu od 30.000,00 eura.

Ovim sredstvima plaćena je izrada projektne dokumentacije nužne za modernizaciju javne rasvjete. Trošak je sufinanciran u 90% iznosa od strane Fonda za zaštitu okoliša. Izrada projektne dokumentacije je u cijelosti završena.

3.5.12. Kapitalni projekt 1025 K100034 Pristupna prometnica Hotela Knopp

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 65.929,00 eura i realizirana u iznosu od 65.940,49 eura.

Ovim sredstvima su plaćeni radovi na izgradnji pristupne prometnice Hotelu Knopp. Prometnica je završena u cijelosti i puštena u upotrebu.

3.5.13. Kapitalni projekt 1025 K100036 Rekonstrukcija ulica Samar brdo u Novskoj

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 52.265,00 eura i realizirana u iznosu od 50.456,25 eura.

Ovim sredstvima je plaćen trošak izrade projektne dokumentacije temeljem koje će se rekonstruirati ulice na Samar brdu (zapadno od groblja), trošak projekta oborinske odvodnje za iste ulice te izrada geodetskih elaborata izvlaštenja.

Slijedi postupak javne nabave za izbor izvođača radova na rekonstrukciji ulica.

3.5.14. Kapitalni projekt 1025 K100038 Aglomeracija Rajić - Borovac

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 96.130,00 eura i realizirana u iznosu od 71.882,16 eura.

Ova sredstva su doznačena gradskoj tvrtki Vodovod Novska za pokrivanje troška na izgradnji sustava odvodnje fekalnih voda za naselja Rajić i Borovac. Radovi su započeti i nastavljaju se i u 2025. godini.

3.5.15 Kapitalni projekt 1025 K100039 Parkiralište kod groblja Brestača

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 317.750,00 eura i realizirana u iznosu od 209.422,03 eura.

Ovim sredstvima su plaćeni radovi na zacjevljenju kanala i izgradnji parkirališta. U trenutku pisanja ovog izvješća radovi na izgradnji su u cijelosti završeni.

3.5.16 Kapitalni projekt 1025 K100040 Pješačko-biciklistička staza Novska - Borovac

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 262.500,00 eura i realizirana u iznosu od 13.662,50 eura.

Ovim sredstvima su plaćena je izrada projektne dokumentacije temeljem koje se radi obnova pješačke staze u naseljima Stari Grabovac, Paklenica i Voćarica te je plaćena prva obračunska situacija na izvođenju radova obnove staze.

3.5.17. Kapitalni projekt 1025 K100042 Kružni tokovi Tomislavova – Matoševa i Tomislavova – A. Stepinca

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 265.813,00 eura i realizirana u iznosu od 6.375,00 eura.

Ovim sredstvima je sufinancirana izrada projektne dokumentacije temeljem koje će se izgraditi predmetni kružni tokovi. Sredstva su doznačena Županijskoj upravi za ceste jer su oni nositelji ovih projekata. U trenutku pisanja ovog izvješća kružni tok Tomislavova – A. Stepinca je završen, a kružni tok Tomislavova - Matoševa je u izgradnji.

3.5.18. Kapitalni projekt 1025 K100045 Obnova lokalnih prometnica

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 30.000,00 eura i realizirana u iznosu od 25.650,25 eura.

Ovim sredstvima je plaćeno pojačano održavanje (asfaltiranje) pristupnog puta prema groblju u Brestači. Radi se o dionici od parkirališta kod groblja pa do ulaza u groblje koji vodi prema mrtvačnici. Radovi su u cijelosti završeni.

3.5.19. Kapitalni projekt 1025 K100046 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste D47 - Kričke

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 40.188,00 eura i realizirana u iznosu od 40.187,50 eura.

Ovim sredstvima plaćena je geodetska podloga i izrada projektne dokumentacije temeljem koje bi se izvršila obnova predmetne prometnice. Projekt je prijavljen na javni poziv Ministarstva poljoprivrede, no nije prošao jer nije skupio dovoljno bodova.

3.5.20. Kapitalni projekt 1025 K100047 Urbana mreža zelene infrastrukture Grada Novske

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 74.375,00 eura i realizirana u iznosu od 41.250,00 eura.

Ovim sredstvima je plaćena je geodetska podloga i izrada Studije zelene infrastrukture. Ova studija pored brige o zaštiti okoliša donosi dodatne bodove kod prijava na javne pozive za sufinanciranje.

3.5.21. Tekući projekt 1025 T100001 Održavanje groblja

Za realizaciju ovog tekućeg projekta osigurana su sredstva u iznosu od 27.000,00 eura, a realizirano je 7.993,26 eura.

Ovim projektom se provelo radove na obnovi oproštajnog trga ispred mrtvačnice u Rajiću.

Plan realizacije

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Ciljana vrijednost 2024. | Realizacija 1.1.-31.12. 2024. | Indeks %. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj košnji | Košnja zelenih površina na grobljima | kom/god | 12 | 11 | 92% |
| Komada izgrađenih i obnovljenih staza | Izgradnja novih i obnova postojećih staza na grobljima | kom/god | 2 | 0 | 0% |

3.6. Program 1006 ZAŠTITA OKOLIŠA

3.6.1. Aktivnost 1026 A100001 Poticanje razvoja svijesti o zaštiti okoliša

Aktivnost je planirana u iznosu od 83.351,00 eura, a realizirana u iznosu od 77.480,82 eura. Kroz ovaj projekt je plaćena naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada ( ne odvajamo dovoljno) u iznosu od 25.725,22 eura, trošak nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u ukupnom iznosu od 47.625,00 eura ( sufinancirano sredstvima Fonda zaštite okoliša u iznosu od 38.100,00 eura) te čišćenje zapuštenih dvorišta i okućnica u iznosu od 4.130,60 eura.

Plan realizacije

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Ciljana vrijednost 2024. | Realizacija 1.1.-31.12. 2024. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj očišćenih okućnica | Čišćenje okućnica koje vlasnici ne održavaju | Broj akcija čišćenja | 2 | 4 | 200% |

Zbog povećanog broja zahtjeva koji u pravilu dolaze od susjeda, čišćenje zapuštenih dvorišta ostvarilo je dvostruki iznos od planiranog.

3.6.2. Kapitalni projekt 1026 K100001 Sanacija deponije Kurjakana

Projekt je planiran u iznosu od 35.630,00 eura, a realiziran u iznosu od 31.245,73 eura. Ovim sredstvima plaćen je trošak izrade elaborata procjene kapaciteta odlagališta i prateći geodetski radovi. Temeljem ove procjene se može planirati rok do kojeg će se moći odlagati otpad na odlagalište. Kroz projekt su provedene i izobrazno informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom (predavanja za javnost koja je održala tvrtka Novokom). Izrađena je i geodetska podloga u svrhu projektiranja proširenja odlagališta.

3.6.3. Tekući projekt 1026 T100001 Akcijski plan energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama

Projekt je planiran u iznosu od 13.100,00 eura, a realiziran u iznosu od 13.000,00 eura. Sredstva su utrošena za trošak pripreme radnih podloga potrebnih za izradu Akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama. Projekt je sufinanciran u iznosu od 10.400,00 eura sredstvima Fonda zaštite okoliša.

3.7. Program 1027 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

3.7.1. Aktivnost 1027 A100001 Sanitarna zaštita

Projekt je planiran u iznosu od 49.314,00 eura, a realiziran u iznosu od 48.497,94 eura. Ova sredstva su utrošena na trošak zbrinjavanja pasa lutalica koji su zbrinuti u objektima skloništa za životinje u Pakracu, za  trošak nadzora u provedbi deratizacije i dezinsekcije i na provedbu pet akcija dezinsekcije te dvije akcije deratizacije.

Plan realizacije

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Ciljana vrijednost 2024. | Realizacija 1.1.-31.12. 2024. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj tretmana | Proljetna i jesenska deratizacija | Broj tretmana/god | 2 | 2 | 100% |
| Broj tretmana | Dezinsekcija (larvicidna + adulticidna) | Broj tretmana/god | 3+3 | 5+5 | 167% |
| Broj intervencija | Hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica | Broj intervencija/god | 25 | 42 | 168% |

3.7.2. Aktivnost 1027 A100002  Veterinarske usluge

Projekt je planiran u iznosu od 4.999,00 eura, a realiziran u iznosu od 4438,10 eura. Ovim programom se subvencionira ispitivanje na trihinelu te se na taj način potiču mjere vezane uz sprečavanje zaraze ljudi trihinelom na području Grada Novske. Sufinancirano je 2233 ispitivanja. Realizacija na ovoj poziciji je u pravilu velika u drugoj polovici godine u vrijeme svinjokolja.

Plan realizacije

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Ciljana vrijednost 2024. | Realizacija 1.1.-31.12.2024. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj uzoraka | Ispitivanje na trihinelu | Broj uzoraka | 1500 | 2233 | 149% |

3.8. Program 1028 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

3.8.1. Tekući projekt 1028 T100002 Prostorno planska dokumentacija

Projekt je planiran u iznosu od 89.600,00 eura, a realiziran u iznosu od 64.393,13 eura. Kroz ovaj projekt plaćen je trošak 3D izmjere dijela grada Novske u iznosu od 41.467,50 eura. Ovom izmjerom su dobiveni podatci za obračun komunalne naknade te 3D prikaz zgrada s fotografijama svake zgrade. Provedene su i VIII izmjene Prostornog plana uređenja te je za ove izmjene utrošeno ukupno 3.750,00 eura. Izmjene su provođene temeljem zahtjeva građana i tvrtki koje posluju na području Grada Novske. Isto tako provedene su I. izmjene Detaljnog plana uređenja groblja Voćarica, kako bi se mogle provesti izmjene glavnog projekta uređenja oproštajnog trga i parkirališta.  Završena je izrada Strategije zelene urbane opreme i plaćena je okončana situacija u iznosu od 16.175,63 eura. Procjenjuje se da će posjedovanje ove strategije donositi dodatne bodove u javnim pozivima za financiranje projekata u budućnosti.

3.9. Program 1029 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

3.9.1. Aktivnost 1029 A100002 Sufinanciranje rada Vatrogasne zajednice Grada Novske

Aktivnost je planirana u iznosu od 68.730,00 eura, a realizirana u iznosu od 68.729,32 eura. Aktivnost se realizirala kroz tri pozicije kako slijedi:

- tekuće donacije u realiziranom iznosu od 57.699,94 eura za sufinanciranje redovne djelatnosti deset Dobrovoljnih vatrogasnih društava i Vatrogasne zajednice.

- otplata anuiteta u realiziranom iznosu od 10.662,62 eura za podmirenje troškova otplate anuiteta za kupljena kombi vozila.

- Zakup poslovnog prostora bez naknade knjižen u vrijednosti 366.76 eura.

Plan realizacije

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Ciljana vrijednost 2024. | Realizacija 1.1.-31.12. 2024. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj intervencija | Intervencije u sprečavanju požara i drugih nepogoda | Broj intervencija/god | 30 | 0 | 0% |

Sve intervencije u 2024. godini je odradila Javna vatrogasna postrojba Grada Novske te nije bilo potrebe za uključivanjem dobrovoljnih vatrogasnih društava.

3.9.2. Aktivnost 1029 A100003 Sufinanciranje rada HGSS Stanica Novska

Za aktivnost su planirana sredstva u iznosu od 5.900,00 eura, a realizirana u iznosu od 5.869,15 eura. Sredstva služe HGSS stanici Novska za podmirenje troškova goriva, nabavu opreme i druge redovne troškove.

Plan realizacije

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Ciljana vrijednost 2024. | Realizacija 1.1.-31.12. 2024. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj intervencija | Intervencije u spašavanju unesrećenih i sl. | Broj intervencija/god | 70 | 74 | 106% |

3.9.3. Aktivnost 1029 A100004  Civilna zaštita

Aktivnost je planirana i realizirana u iznosu od 2.050,00 eura. Ovim sredstvima plaćen je preostali dio troška na ažuriranju Procjene rizika od velikih nesreća, ažuriranju Plana djelovanja civilne zaštite, izradi Plana vježbi civilne zaštite te ažuriranju operativnih planova civilne zaštite pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite iz nadležnosti Grada (Novokom, Srednja škola Novska).

3.9.4. Tekući projekt 1029 T100001 Sanacija klizišta

Projekt je planiran u iznosu od 99.423,00 eura, a realiziran u iznosu od 97.824,02 eura.

Kroz ovaj projekt su plaćeni završni radovi na sanaciji jednog klizišta u Ulici Adalberta Knoppa u Novskoj. Sanacijom ovog klizišta osigurane su dvije kuće od opasnosti klizanja i urušavanja. Hrvatske vode su sufinancirale ove radove u iznosu od 94.875,70 eura. Kroz projekt je plaćen i trošak praćenja slijeganja terena nakon sanacije (predviđeno projektom sanacije) u iznosu od 2.948,32 eura.

3.9.5. Tekući projekt 1029 T100002 Tekući projekti zaštite i spašavanja

Projekt je planiran u iznosu od 144.605,00 eura, a realiziran u iznosu od 144.604,39 eura. Kroz ovaj projekt plaćena je naknada štete kućanstvima prouzročene olujnim nevremenom u 2023. godini.

3.10. Program 1037 SMART REVOLUTION NOVSKA

3.10.1. Kapitalni projekt 1037 K100001 Sustav za praćenje kvalitete zraka AERYS X

Projekt je planiran u iznosu od 5.813,00 eura, a realiziran u iznosu od 5.812,50 eura.  Sredstva su utrošena za uspostavljanje sustava za praćenje kvalitete zraka u gradu Novska (kod glazbene škole). Građanstvo može preko web stranica Grada Novske pratiti podatke o temperaturi, smjeru i brzini vjetra, tlaku zraka te onečišćenju.

3.10.2. Kapitalni projekt 1037 K100002 APL siguran pješački prijelaz

Projekt je planiran u iznosu od 45.190,00 eura, a realiziran u iznosu od 27.741,57 eura.  Sredstva su utrošena za nabavu 10 električnih bicikala i dvije punionice za iste. Punionice su postavljene kod Hotela Knopp i Sportske dvorane Novska. U trenutku pisanja ovog izvješća bicikli su stavljeni na korištenje građanstvu.

3.11. Program 1038 SMART AND SAFE CITY NOVSKA

3.11.1. Kapitalni projekt 1038 K100001 Praćenje temperature kolnika na Lorawan tehnologiji

Projekt je planiran u iznosu od 9.400,00 eura te nije bilo realizacije u 2024. godini. Projekt će se realizirati u 2025. godini.

3.11.2. Kapitalni projekt 1038 K100001 Razvoj i integracija GIS sustava

Projekt je planiran i realiziran u iznosu od 16.500,00 eura. Kroz ovaj projekt je plaćen razvoj i uspostava programskih modula koji su sastavni dio GIS-a Grada Novske. Grad Novska je uspostavio GIS na novoj platformi, te je time omoguće uvid u puno širi spektar prostornih informacija.

3.11.3. Kapitalni projekt 1038 K100003 Siguran pješački prijelaz

Projekt je planiran u iznosu od 45.129,00 eura, te nije bilo realizacije u 2024. godini. Projekt se nastavlja u 2025. godini te će se kroz njega izgraditi dva sigurna pješačka prijelaza, jedan u Ulici Vladimira Nazora u Novskoj (temeljem zahtjeva roditelja koji imaju školsku djecu) i drugi u Jazavici kod Centra za mlade.

3.11.4. Kapitalni projekt 1038 K100004 DOF podloga

Projekt je planiran u iznosu od 13.688,00 eura, a realiziran u iznosu od 13.625,00 eura. Kroz ovaj projekt je snimljen digitalni ortofoto plan (DOF) visoke rezolucije urbanih predjela grada Novske i svih prigradskih naselja. DOF je implementiran u GIS Grada Novske i daje puno realniju, aktualniju i detaljniju snimku terena te samim time i kvalitetnije prostorno planiranje. Uvidom u DOF se često izbjegnu i terenski očevidi, što štedi i vrijeme i anulira troškove putovanja.

3.12. Program 1039 STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH

3.12.1. Tekući projekt 1039 T100001 Novska moj dom

Projekt je planiran u iznosu od 20.000,00 eura, a realiziran u iznosu od 13.000,00 eura.

Kroz ovaj program se sufinancira kupnja kuće ili stana, te gradnja kuće  ili rekonstrukcija postojeće kuće. Korisnici su mlade obitelji (bar jedan supružnik mlađi od 40 godina. Na području grada Novska sufinanciranje iznosi maksimalno 10.000,00 eura, dok je ono u prigradskim naseljima do 15.000,00 eura. Sredstva se isplaćuju kroz pet godina u jednakim godišnjim obrocima. Za novorođeno dijete se dodatno financira još godina dana.

U 2024. godini je sredstva iz programa ostvarilo 6 bračnih parova. Projekt se nastavlja i u 2025. godini.

Glava 00302 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE

Tablica broj 2: Prikaz programa Javne vatrogasne postrojbe Grada Novske

| Redni broj | Brojčana oznaka programa u proračunu za 2024. | Naziv programa | Planirano | Realizacija 1.1.-31.12. 2024. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1029 | Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 1.072.230,00 | 905.746,86 | 84,47% |
|  |  | Ukupno | 1.072.230,00 | 905.746,86 | 84,47% |

3.1. Program 1029 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Plan realizacije

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Ciljana vrijednost 2023. | Realizacija 1.1.-31.12. 2023. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj intervencija | Intervencije u sprečavanju požara i drugih nepogoda | Broj intervencija/god | 200 | 201 | 100% |

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i tekuće projekte:

3.1.1. Aktivnost 1029 A100001 Redovna djelatnost JVP

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.072.230,00 eura i realizirana u iznosu od 905.746,86 eura. Aktivnost je financirana iz dva izvora, a to su Opći prihodi i primici Grada Novske u ukupnom iznosu od 647.287,86 eura i sredstva pomoći (državna sredstva - decentralizirana sredstva) u iznosu od 258.459,00 eura.

Sredstvima Grada Novske je pokriven dio rashoda za zaposlene (plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za mirovinsko osiguranje i doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje), zatim materijalni rashodi (naknada za prijevoz na posao, stručno usavršavanje zaposlenih, nabava zaštitne odjeće i obuće, nabava uredskog materijala, trošak energije, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge, usluge telefona i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, premije osiguranja i nabava opreme za održavanje i zaštitu, licenca računalnog programa LC) te bankarske usluge i usluge platnog prometa. Od većih troškova za spomenuti je nabava autoljestava u vrijednosti 200.000,00 eura.

Iz sredstava pomoći (decentralizirana sredstva) su namirivani rashodi za zaposlene ( trošak plaća, doprinosi za mirovinsko osiguranje i doprinosi za zdravstvo).

Pored osnovne djelatnosti JVP Novska koja se sastoji u sudjelovanju u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanja tehničkih pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama, JVP Novska može obavljati gospodarske i društvene djelatnosti. Radi se o pružanju usluga vatrogasnih (protupožarnih) osiguranja i tehničke zaštite, pregleda, servisiranja, ispitivanja i prodaje vatrogasne i druge opreme iz vatrogasne djelatnosti (servis vatrogasnih aparata, servis dišnih aparata i prodaja istih), pružanju usluge najma prostora, pružanju usluge prijevoza vode i usluge hidrauličke ljestve, pružanju usluge  24-satnog  nadzora nad vatrodojavnim sustavom, iznajmljivanju vatrogasne opreme i vozila, osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova i organizacija pokaznih vježbi, pripremanju i organizaciji seminara iz vatrogasne  djelatnosti, izdavanju knjiga, skripti i ostalih stručnih publikacija iz vatrogasne djelatnosti, pružanju usluge osiguranja vatrogasnim vozilima i vatrogascima, punjenju boca izolacijskih aparata s komprimiranim zrakom, pranju, sušenju i talkiranju vatrogasnih cijevi i sl. Sve ove aktivnosti su u svezi s obavljanjem vatrogasne djelatnosti, sukladno odredbama posebnih propisa i provode se tako da se time ne umanjuje intervencijska spremnost vatrogasaca.

4. Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu obavlja upravne i stručne poslove u vezi s poticanjem gospodarskih i poduzetničkih aktivnosti, poslove vezane uz poticanje poljoprivrede i turizma, kao i poslove vezane uz  korištenje sredstava iz fondova Europske unije i to:

- poslove pripreme, proučavanja i vrednovanja prijedloga programa i projekata u području gospodarstva, poljoprivrede i turizma te projekata koji se kandidiraju za korištenje sredstava izvanproračunskih izvora financiranja,

- poslove pripreme i izvođenja aktivnosti promidžbe razvojnih potencijala i razvojnih projekata Grada usmjerenih privlačenju i poticanju ulaganja u te projekte, te uspostavljanja kontakata s institucijama i osobama zainteresiranim za ulaganja,

- davanje pomoći i podrške pri izgradnji poslovnih zona, inkubatora i ostalih poslovnih potpornih institucija,

- sudjelovanje u ostvarivanju uvjeta za korištenje nekretnina u vlasništvu Grada u funkciji razvojnih programa,

- organiziranje provedbe programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva,

- obavlja poslove iz područja razvoja gospodarstva i poduzetništva kroz izradu prijedloga strateških dokumenata,

- sudjeluje u organizaciji gospodarskih i turističkih manifestacija,

- poticanje i promocija gospodarskih i turističkih potencijala,

- predlaganje i provođenje aktivnosti za razvoj turističke djelatnosti te koordiniranje aktivnosti svih dionika iz područja turizma na razini Grada kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada Novske,

- rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju sukladno posebnim propisima,

- provođenje aktivnosti i poslovne suradnje s gradovima partnerima Grada i s ostalim međunarodnim subjektima,

- vođenje baze podataka o projektima na području Grada,

- predlaganje, suradnja i koordiniranje pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz fondova te državnih tijela,

- izradu prijedloga općih i pojedinačnih akata te stručnih prijedloga za provedbu razvojnih mjera gospodarske i poljoprivredne politike na razini Grada,

- predlaganje i provođenje mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, poticanje interesnog povezivanja poljoprivrednika te pružanje stručne pomoći proizvođačima, pogotovo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima,

- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove iz nadležnosti Upravnog odjela,

- daje mišljenja, suglasnosti ili posebne uvjete u postupcima izdavanja dozvola koje nadležna tijela i druge fizičke osobe zatraže od Grada,

- obrada prijava šteta od elementarnih nepogoda,

- izradu prijedloga akata i vođenje postupka za dodjelu koncesija, upis u registar, praćenje izvršavanja koncesijskih ugovora i izrada propisanih izvješća,

- provedba postupaka bagatelne nabave za nabavu roba, usluga i radova iz područja upravnog odjela

- i druge poslove koji mu se stave u nadležnost sukladno zakonu i općim aktima Grada.

Nakon svih izmjena proračuna Grada Novske za 2024. godinu, realizirane su aktivnosti u iznosu od 2.379.534,92 eura (90,39 %).

Prikaz programa Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu

| Redni broj | Brojčana oznaka programa u proračunu za 2024. | Naziv programa | Iznos EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1030 | Podrška gospodarstvu i održivom razvoju | 145.107,35 |
| 2. | 1031 | Gospodarstvo | 1.636.225,81 |
| 3. | 1033 | Poticanje rada potporne institucije | 388.787,43 |
| 4. | 1034 | Poticanje razvoja turizma | 209.414,33 |
|  | 4 programa |  |  |

U obrazloženju pojedinih programa dan je prikaz pravnog temelja na kojem je program zasnovan, cilj programa te su pobrojane aktivnosti, tekući i kapitalni projekti koje program sadrži.

4.1. Program 1030 PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU – 145.107,35

Pravni temelj:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kao i svi drugi zakoni i podzakonski akti koji uređuju djelatnosti koje je dužan provoditi  ili o kojima je dužan skrbiti Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu.

Cilj  programa:

Osiguranje uvjeta za redovno funkcioniranje upravnog odjela na provođenju i realizaciji planiranih aktivnosti i tekućih projekata, osiguranje sredstava za nabavu literature nužne za rad upravnog odjela, potrebnih edukacija i stručnog usavršavanja zaposlenika, samo najnužnija službena putovanja, plaćanje članarina, objave natječaja i rad povjerenstava, intelektualne usluge i sl.

Program obuhvaća sljedeću aktivnost:

4.1.1. Aktivnost A100001 Administracija i upravljanje – 145.107,35

Kroz ovu aktivnost realizirana su sredstva za plaću i materijalna prava 4 službenika u Upravnom odjelu te stručna usavršavanja i troškove službenog puta. Tu su i troškovi pravnog savjetovanja i korištenje sustava Fina InfoBIZ za statističke gospodarske podatke.

Najveći trošak je za sustav Savjetnik za poljoprivrednike (licenca) koji se koristio za pravodobnu i promptnu komunikaciju prema poljoprivrednicima koji su mogli koristiti ovaj sustav 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu za sva pitanja iz područja poljoprivrede. Grad Novska je za cilj imao maksimalnu podršku prema poljoprivrednicima koji su na vlastiti zahtjev kroz sustav mogli dobiti sve o raspisanim natječajima, o agrotehničkim mjerama, o pitanjima vezanih za njihove djelatnosti itd.

4.2. Program 1031 GOSPODARSTVO – 1.636.225,81

Pravni temelj:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o poljoprivredi, Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakon o obrtu, Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Statut Grada i drugi zakonski i podzakonski akti koji reguliraju problematiku iz nadležnosti upravnog odjela.

Cilj programa:

Cilj ovog programa je poticati razvoj poduzetništva i poljoprivrede, potaknuti osnivanje novih i jačanje postojećih subjekata, povećati zaposlenost, te mjerama ruralnog razvoja pridonijeti unapređenju konkurentnosti poljoprivrednog sektora, očuvanju i unapređenju okoliša i krajobraza te poboljšati kvalitetu života u ovom ruralnom području.

Program obuhvaća sljedeće tekuće projekte:

4.2.1. Tekući projekti Programa 1031:

T100001 Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva – 1.510.646,55

T100002 Sufinanciranje poduzetnika početnika – 13.167,69

T100003 Sufinanciranje poduzetnika početnika u gaming industriji – 0,00

T100004 Poljoprivreda – 95.076,04

T100005 Kreditiranje gospodarske djelatnosti malog i srednjeg poduzetništva – 17.335,53

Ovim projektima se pomagalo gospodarstvenicima kroz subvencije i poticaje između ostalih i u sljedećim aktivnostima:

- poticanje razvoja poslovanja postojećih poduzetnika, otvaranje novih radnih mjesta kod istih i novo zapošljavanje

- poticanje otvaranja novih pravnih osoba – poticanje poduzetnika početnika s ostvarenom potporom HZZ-a za samozapošljavanje

- poticanje razvoja sektora poljoprivrede

- Sufinanciranje kamatne stope na poduzetničke kredite poduzetnicima s područja Grada Novske koji su udovoljili uvjetima natječaja Županije u Projektu ''Poduzetnički krediti'' dok se raspisivao Poziv (postojeći ugovori

Pokazatelji uspješnosti svih tekućih projekata Programa 1031

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj subvencioniranih kredita | Subvencioniranje kamatne stope poduzetničkih kredita | Broj potpisanih ugovora o subvenciji kamatne stope | 11 | 9 | 7 |
| Broj danih poticaja | Broj ostvarenih potpora u poljoprivredi i gospodarstvu (početnici i postojeći poduzetnici) | Broj ostvarenih potpora | 80 | 90 | 184 |

4.3. Program 1033 POTICANJE RADA POTPORNE INSTITUCIJE – 388.787,43

Ovim projektom se iz općih prihoda i primitaka osiguravaju sredstva za rad Razvojne agencije Grada Novske. Prvenstveno, uloga NORA-e je pružanje intelektualne podrške, kako poduzetnicima početnicima, tako i onima koji već dugo posluju i to kroz pomoć u izradi potrebne dokumentacije kod pokretanja gospodarske djelatnosti, ishođenja kredita, apliciranja na strukturne fondove, provođenje mjera energetske učinkovitosti, prijava na natječaje te općenito oko izrade dokumentacije potrebne u gospodarskom poslovanju.

Sredstva se osiguravaju za plaće i druga materijalna prava djelatnika, naknade članovima Upravnog vijeća, stručno usavršavanje te organizaciju konferencije Invest in Novska.

Pokazatelji uspješnosti aktivnosti  A100001 Sufinanciranje rada Razvojne agencija Grada Novske - NORA

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj poslovnih planova | Izrada i pomoć u izradi poslovnih planova poduzetnicima i OPG-ima | Broj poslovnih planova/god. | 20 | 25 | 71 |
| Broj prijava | Priprema dokumentacije za apliciranje na javne pozive za sufinanciranje | Broj izrađenih prijava | 80 | 85 | 127 |

U ovom Programu je realizirana i donacija prema Udruženju obrtnika Novska za obnovu krovišta na zgradi u Zagrebačkoj ulici.  Iznos od 15.000,00 eura je u potpunosti i na vrijeme opravdan.

4.4. Program 1034 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA – 209.414,33

Pravni temelj:

Zakon o turističkim zajednicama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugi zakonski i podzakonski akti koji reguliraju problematiku iz nadležnosti upravnog odjela.

Cilj programa:

Cilj programa je poticati razvoj turizma, osnivanje novih i jačanje postojećih subjekata u turizmu na području Grada, te povećati zaposlenost i pridonijeti unapređenju konkurentnosti turističkog sektora kao i poticati edukativne radionice u parku prirode Lonjsko polje.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i tekuće projekte:

4.4.1. Aktivnost A100001 Poticanje razvoja turističke djelatnosti – 52.310,83

Kroz ovu aktivnost iz općih prihoda i primitaka financiraju se troškovi plaća te troškovi redovnog održavanja informacijskog sustava.

Osnovni cilj Turističke zajednice je stvaranje prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja te osiguranje turističkog gostoprimstva kroz organizaciju manifestacija te promicanje turističkih uslužnih djelatnosti koje obavljaju poduzetnici ugostitelji na području Grada.

4.4.2 Tekući projekt T100001 Manifestacije – 132.956,50

Ovim projektom se iz općih prihoda i primitaka planiraju sredstva potrebna za financiranje manifestacija koje se održavaju u Gradu Novska, a to su:

- „Ljeto u Novskoj“

- Božić i Nova Godina

- Obilježavanje Dana Grada Novske

- Ostale manifestacije

Pokazatelj uspješnosti tekućeg projekta 1019 T100002 Manifestacije

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj manifestacija | Broj manifestacija u organizaciji turističke zajednice | Broj manifestacija/god. | 3 | 4 | 4 |

4.4.3. Tekući projekt T100002 Turističko-edukativne radionice – 13.272,00

U okviru ovog tekućeg projekta osiguravaju se sredstva za zajednički projekt Parka prirode Lonjsko polje i Grada Novske koji se odnosi na financiranje plaće jednog djelatnika koji radi na poticanju turista na učestalije dolaske u Lonjsko polje kroz organiziranje turističko-edukativnih radionica u Lonjskom polju koje su posebno namijenjene učenicima osnovnih škola i djeci vrtićke uzrasti.

Cilj projekta: sufinanciranjem plaće jednog djelatnika Parka prirode Lonjsko polje, kao vodeće turističke destinacije novljanskog okruženja, poticanje jačanja kapaciteta ustanove za organizaciju i prihvat grupnih turističkih posjetitelja posebno usmjerenih učenicima osnovnih škola i djeci vrtićke dobi, te kroz suradnju s Lonjskim poljem jačanje  vlastite turističke kapacitete.

4.4.4. Projekti u realizaciji Turističke zajednice T100003 – 10.875,00

Sredstva za sufinanciranje troškova projekata koji su prijavljeni na javne pozive u 2024. godini te za promotivne aktivnosti.